- Экономический раздел

  - Общая характеристика разрабатываемого программного средства

Дипломная работа представляет собой приложение ввода и обработки данных отвода и таксации лесосек. Пользователю доступны следующие функции:

- скачивание справочников

- создание лесосеки

- отвод лесосеки

- перечёт деревьев

- замеры высот

- учёт подроста и подлеска

- описание живого напочвенного покрова

- формирование отчёта перечёта

- формирование отчёта замера высот

- отправка данных на сервер

Приложение разработано на операционной системе Android, что позволяет уменьшить затраты на закупку оборудования, а также повышает удобство сбора данных в рамках сложных условий съемки обусловленными факторами внешней среды.

Программное средство является значимым компонентом для сбора данных в рамках геоинформационной системы. Автоматизация сбора позволит облегчить и ускорить процесс.

Разработанное мобильное приложение из-за узкой специальности не имеет аналогов, которые полностью покрывают его функционал.

Программное средство создаётся для собственного использования. Оно не будет монетизироваться, но его применение принесет положительный экономический эффект за счёт экономии на заработной плате сотрудника лесного хозяйства.

  - Исходные данные

Исходные данные для расчета приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Исходные данные для расчета

| Показатель | Единица измерения | Условное обозначение | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент изменения скорости обработки информации | ед. | Kск | 0,60 |
| Численность разработчиков | чел. | Чр | 1,00 |
| Норматив дополнительной заработной платы | % | Нд.з | 10,00 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения | % | Нф.с.з.н | 34,00 |
| Ставка отчислений по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | % | Нб.г.с | 0,60 |
| Стоимость одного машино-часа | руб. | См.ч | 0,05 |
| Норматив прочих затрат | % | Нп.з | 12,00 |
| Норматив общепроизводственных и общехозяйственных расходов | % | Нобп, обх | 30,00 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию | % | Нр.с.а | 10,00 |
| Ставка НДС | % | Нндс | 20,00 |

Исходные данные для расчетов выбраны из установленных нормативов.

  - Методика обоснования цены

В современных рыночных экономических условиях программное средство (ПС) выступает преимущественно в виде продукции организаций, представляющей собой функционально завершенные и имеющие товарный вид ПС, реализуемые покупателям по рыночным отпускным ценам. Все завершенные разработки ПС являются научно-технической продукцией.

Выбор эффективных проектов ПС связан с их экономической оценкой и расчетом экономического эффекта, который может определяться как у разработчика, так и у пользователя.

У разработчика экономический эффект выступает в виде чистой прибыли от реализации программного средства, остающейся в распоряжении организации, а у пользователя – в виде экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов, получаемой за счет:

- снижения трудоемкости расчетов и алгоритмизации программирования и отладки программ за счет использования ПС в процессе разработки автоматизированных систем обработки данных

сокращения расходов на оплату машинного времени и других ресурсов на отладку программ

- снижения расходов на материалы (диски, флэш-карты и прочие материалы)

- ускорения ввода в эксплуатацию новых систем

- улучшения показателей основной деятельности в результате использования программного средства

Стоимостная оценка ПС у разработчиков предполагает определение затрат, что включает следующие статьи:

- заработная плата исполнителей — основная и дополнительная

- отчисления в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- расходы на материалы и комплектующие

- расходы на спецоборудование

- расходы на оплату машинного времени

- общепроизводственные и общехозяйственные расходы

- расходы, связанные с установкой и адаптацией (реализационные или коммерческие расходы). На основании затрат рассчитывается себестоимость и отпускная цена ПС.

    - Объем программного средства

В таблице 7.2 указаны в укрупненном виде все работы, выполненные разработчиками для создания указанного в дипломной работе приложения и количество рабочих дней, потраченных для выполнения этих работ. Неправильно. У вас будет сложнее. См. задание.

Таблица 7.2 – Затраты рабочего времени на разработку ПС

| Содержание работ | Затраты рабочего времени, дней |
| --- | --- |
| Определить функционал приложения | 4 |
| Определить архитектуру и логическую структуру проекта | 3 |
| Проектирование и разработка локальной базы данных | 3 |
| Создание активности перечёта | 4 |
| Разработка формирования отчётов | 2 |
| Определение логической структуры удалённой базы данных | 3 |
| Проектирование и разработка удалённой базы данных | 2 |
| Разработка функционала взаимодействия приложения | 4 |
| Разработка функционала отправки данных на сервер | 5 |
| Всего | 30 |

    - Основная заработная плата

Для определения величины основной заработной платы, был проведен анализ величин заработных плат для инженеров БГТУ. В итоге было определено, что средняя месячная заработная плата на специалиста составляет 700 рублей.

Дипломный проект разрабатывался одним. Основная заработная плата будет рассчитываться по формуле (7.3)

| Со.з= Траз ∙ Краз∙ Сз.п, | (7.3) |
| --- | --- |

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Траз – время разработки, месяцев;

Краз – количество разработчиков, человек;

Сзп – средняя месячная заработная плата.

Исходя из определенных величин рассчитаем основную заработную плату Неправильно. У вас будет больше расчётов. См. задание.

| Cо.з=(30 / 22) ∙ 1 ∙ 700 =954,55руб. |  |
| --- | --- |

    - Дополнительная заработная плата

Дополнительная заработная плата на конкретное программное средство включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле (7.4)

| Сд.з=Со.з∙Hд.з100, | (7.4) |
| --- | --- |

где Со.з – основная заработная плата, руб.;

Нд.з – норматив дополнительной заработной платы, %.

Сдз = 954,55∙ 10 / 100 = 95,45руб.

    - Отчисления в Фонд социальной защиты населения

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) определяются в соответствии с действующими законодательными актами по нормативу в процентном отношении к фонду основной и дополнительной зарплаты исполнителей и вычисляются по формуле (7.5)

| Cф.с.з.н=(Cо.з+Cд.з)∙Hф.с.з.н100, | (7.5) |
| --- | --- |

где Со.з – основная заработная плата, руб.;

Сд.з – дополнительная заработная плата на конкретное ПС, млн. руб.;

Нф.с.з.н – норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения, %.

Сф.с.з.н = (954,55+ 95,45) ∙ 34,6 / 100 = 363,3руб.

    - Расходы на материалы

Сумма расходов на материалы СМ определяется как итог таблицы 7.3, в которой собраны реально понесённые затраты на разработку программного средства.

Таблица 7.3 – Материальные затраты на разработку ПС

| Вид материальных затрат | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- |
| 1. Бумага | 1,33 |
| 2. Тонер для картриджа, руб. | 4,00 |
| Всего | 5,33 |

Сумма расходов на материалы составляет 5,33 руб.

    - Расходы на специальное оборудование и платные услуги

Сумма расходов на специальное оборудование и платные услуги ССОПУ определяется как итог таблицы 7.4. Для реализации данного проекта был приобретен манипулятор «Мышь компьютерная» ценой с НДС 87 рублей. Платных услуг со стороны иных юридических лиц разработчикам рассматриваемого программного средства оказано не было.

Таблица 7.4 – Стоимость оборудования, специальных программ и платных услуг для разработки ПС

| Вид затрат | Фактические затраты, руб. с НДС |
| --- | --- |
| 1. Устройство ввода «Мышь компьютерная» | 87 |
| Всего | 87 |

Сумма расходов на специальное оборудование и платные услуги составляет 87 руб.

    - Прочие прямые затраты

Сумма прочих затрат Спз определяется как произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное программное средство Соз на норматив прочих затрат в целом по организации Нпз (формула 7.8)

|  | , | (7.8) |
| --- | --- | --- |

Сп.з = 954,55  12 / 100 = 114,55 руб.

    - Общепроизводственные и общехозяйственные расходы

Сумма общепроизводственных, общехозяйственных расходов Собп,обх – произведение основной заработной платы исполнителей Соз на норматив накладных расходов в целом по организации Нобп,обх (формула 7.9)

|  | . | (7.9) |
| --- | --- | --- |

Таким образом, как общепроизводственные, так и общехозяйственные расходы составят

Собп,обх = 1960  30 / 100 = 286,36руб.

    - Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства Ср определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат, отчислений на социальные нужды, расходов на материалы, расходов на оплату машинного времени, суммы прочих затрат и суммы общепроизводственных, общехозяйственных расходов

|  | Ср = Соз + Сдз + Сфсзно + См + ССОПУ + Спз + Собп,обх. | (7.10) |
| --- | --- | --- |

Ср = 954,55 + 95,45+ 363,3+ 5,33 + 87 + 114,55+ 286,36 = 1906,54руб.

    - Расходы на сопровождение и адаптацию

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию программного средства Срса определяется как произведение суммы расходов на разработки на норматив расходов на сопровождение и адаптацию Нрса (формула 7.11).

|  |  | (7.11) |
| --- | --- | --- |

Срса = 1906,54 10 / 100 = 190,65руб.

    - Полная себестоимость

Полная себестоимость программного средства была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее в данном разделе.

Полная себестоимость Сп вычисляется по формуле (формула 7.12)

|  | . | (7.12) |
| --- | --- | --- |

Сп = 1906,54 + 190,65 = 2097,19 руб.

Полная себестоимость программного средства была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее в данном разделе.

    - Расчет годового экономического эффекта

Поскольку приложение разрабатывается для внедрения в лесохозяйственной отрасль для снижения трудоемкости работ, расчет экономического эффекта будет производиться за счет снижения затрат на оплату труда. В таблице 7.5 представлены показатели снижения трудоемкости, которые зависят от режима.

Таблица 7.5 – Снижение трудоемкости

| Наименование работы | Процент | Средний удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Геодезические измерения | 25 | 0,20 |
| Перечет | 25 | 0,20 |
| Замер высот | 20 | 0,20 |
| Формирование отчёта перечёта | 15 | 0,20 |
| Формирование отчёта замера высот | 15 | 0,20 |

На основе представленных показателей можно произвести подсчет изменения трудоемкости ∆ТЕ

∆ТЕ = 0,25·0,2 + 0,25·0,2 + 0,2·0,2 + 0,15·0.2 + 0.15·0.2 = 0,2.

В результате внедрения ПС в лесохозяйственную отрасль, трудоёмкость будет снижена на 20%. В процессе экспертного опроса было выявлено, что основная зарплата сотрудника лесного хозяйства, который учувствует в вводе и обработки данных отвода и таксации лесосек, равна 585 руб. Порядок расчёта годового экономического эффекта по некоторым направлениям представлен ниже.

Расчет экономии заработной платы при внедрении ПО. Годовая экономия затрат по заработной плате ΔЗП определяются по формуле 7.13

| ∆ЗП = 12 ∙ ∆ЗПосн∙Члесн∙ ∆ТЕ100∙(1+ЗПдоп%100)(1+ФСЗН%+ОС%100) . | (7.13) |
| --- | --- |

где ΔЗПосн – изменение основного фонда заработной платы за месяц специалиста лесного хозяйства;

Члесн – количество человек, участвующих в вводе и обработки данных отвода и таксации лесосек.

∆ЗП = 12 ∙ 585 ∙ 2 ∙ 0,2 ∙ 1,1 ∙ 1,346 = 4157,52 руб.

Согласно расчёту, положительный экономический эффект от использования ПС оставляет 4157,52 руб. в год.

7.4 Выводы по разделу

Рассчитаем рентабельность разработки ПС по формуле:

Р = И / Эуг                                                  (7.14)

Р = (4157,52 / 2097,19) * 100 = 219 %.

Рассчитаем простой срок окупаемости разработки ПС по формуле:

Ток = Эуг / И                                                  (7.14)

Ток = 2097,19 / 4157,52 = 0,5 года.

В таблице 7.6 представлены результаты расчетов для основных показателей данной главы в краткой форме.

Таблица 7.6 – Результаты расчетов

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, мес. | 1,36 |
| Количество программистов, чел. | 1,00 |
| Зарплата с отчислениями, руб. | 954,55 |
| Расходы на материалы, оплату машинного времени, прочие, руб. | 190,27 |
| Накладные расходы, руб. | 286,36 |
| Себестоимость разработки программного средства, руб. | 1906,54 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию, руб. | 190,65 |
| Полная себестоимость, руб. | 2097,19 |
| Годовой экономический эффект за счёт экономии на оплате труда, руб. | 4157,52 |
| Рентабельность разработки, % | 219 |
| Срок окупаемости, лет | 0,5 |

Срок окупаемости продукта равен 0,5 года.

Создание данного приложения позволит упростить работу с вводом и обработкой данных отвода и таксации лесосек, что в свою очередь повлечет увеличение спроса на данный товар. Проект создания ПС обладает высокой рентабельностью инвестиций и низким сроком окупаемости.