6 Технико-экономическое обоснование проекта

Основной целью экономического раздела является обоснование целесообразности разработки программного средства, созданного в рамках дипломного проекта. В данном разделе рассчитываются затраты на разработку веб-приложения, полная себестоимость, отпускная цена, прибыль и показатели экономической эффективности.

Разработка программных средств требует трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Поэтому проект необходимо оценивать не только с технической, но и с экономической точки зрения.

6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

В результате выполнения дипломного проекта разработано веб-приложение «Маркетплейс фриланс-заказов для студентов». Программное средство представляет собой нишевую платформу для взаимодействия студентов-исполнителей, заказчиков, администраторов и менеджеров. Приложение предназначено для поиска заказов, публикации услуг, формирования резюме, подачи откликов, коммуникации между участниками и модерации пользовательской активности.

Приложение поддерживает следующие роли: гость, администратор, заказчик, исполнитель и менеджер.

Для роли гостя предусмотрены следующие функции:

регистрация и авторизация;

просмотр каталога заказов, услуг и профилей;

поиск, фильтрация и сортировка материалов каталога.

Для роли заказчика предусмотрены следующие функции:

создание, редактирование и удаление заказов;

просмотр профилей исполнителей и каталога услуг;

рассмотрение откликов, общение с исполнителем в чате;

оценка выполненной работы и написание отзывов.

Для роли исполнителя предусмотрены следующие функции:

создание и редактирование резюме;

создание и публикация услуг;

поиск подходящих заказов;

подача откликов и ведение переписки с заказчиком.

Для администратора и менеджера реализованы функции контроля и сопровождения платформы:

управление категориями;

просмотр статистики;

модерация резюме, заказов и услуг;

рассмотрение жалоб;

блокировка и разблокировка пользователей.

Серверная часть реализована на Node.js с использованием Express.js. Клиентская часть выполнена на React.js. Для хранения данных используется MySQL, для обмена сообщениями в реальном времени применяется Socket.IO, а для развёртывания используется Docker.

Способ монетизации программного средства предполагает продажу разработанного веб-приложения с передачей прав заказчику. Такой вариант соответствует характеру дипломного проекта: продукт является завершенным программным средством, которое может быть передано учебной организации, центру карьеры или коммерческому заказчику для последующего внедрения и сопровождения. В перспективе заказчик может развивать дополнительную монетизацию через комиссию за успешно выполненные заказы или платное продвижение услуг, однако эти прогнозные доходы не включаются в базовый расчет, чтобы не завышать экономический эффект без подтвержденной статистики эксплуатации.

6.2 Исходные данные для проведения расчетов

Источниками исходных данных являются методические рекомендации по экономическому обоснованию программных средств, структура разработанного приложения, календарный план дипломного проекта и экспертная оценка трудоемкости работ. Исходные данные для расчета приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

| Наименование показателя | Условное обозначение | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Норматив дополнительной заработной платы, % | Ндз | 20 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, % | Нфсзн | 34 |
| Ставка отчислений в БРУСП «Белгосстрах», % | Нбгс | 0,6 |
| Норматив прочих прямых затрат, % | Нпз | 16 |
| Норматив накладных расходов, % | Ннр | 28 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, % | Нрса | 8 |
| Ставка НДС, % | Нндс | 20 |
| Ставка налога на прибыль, % | Нп | 20 |
| Среднее количество рабочих дней в месяце | Дм | 21,5 |
| Стоимость одного машино-часа, руб. | Смч | 0,12 |

Данные таблицы 6.1 используются для расчета затрат и эффективности разрабатываемого веб-приложения.

6.3 Методика обоснования цены

Стоимостная оценка веб-приложения у разработчика предполагает определение затрат по следующим статьям:

основная и дополнительная заработная плата исполнителей;

отчисления в Фонд социальной защиты населения и БРУСП «Белгосстрах»;

расходы на материалы;

расходы на специальное оборудование и платные услуги;

расходы на оплату машинного времени;

прочие прямые затраты;

накладные расходы;

расходы на сопровождение и адаптацию.

На основании этих затрат рассчитывается себестоимость программного средства. Затем определяется отпускная цена с учетом плановой прибыли и налога на добавленную стоимость. Такой подход позволяет оценить экономическую целесообразность разработки без необоснованного завышения прогнозных доходов.

6.4 Расчет затрат времени на разработку программного средства

В таблице 6.2 приведены работы, выполненные для создания веб-приложения, должности исполнителей и затраты рабочего времени. Расчет выполнен при условии разработки программного средства в организации.

Таблица 6.2 – Затраты рабочего времени на разработку ПС

| Содержание работ | Исполнитель | Количество исполнителей | Затраты рабочего времени, дней |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ предметной области и аналогов фриланс-платформ | бизнес-аналитик | 1 | 4 |
| Формирование функциональных требований и ролей пользователей | бизнес-аналитик | 1 | 4 |
| Планирование состава работ и структуры проекта | продакт-менеджер | 1 | 3 |
| Проектирование пользовательских сценариев и интерфейса | UX/UI дизайнер | 1 | 10 |
| Проектирование базы данных и связей между сущностями | администратор базы данных | 1 | 6 |
| Разработка серверной части и REST API | backend-разработчик | 1 | 14 |
| Разработка авторизации, ролей и разграничения доступа | backend-разработчик | 1 | 4 |

Продолжение таблицы 6.2

| Содержание работ | Исполнитель | Количество исполнителей | Затраты рабочего времени, дней |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка чатов и уведомлений в реальном времени | backend-разработчик | 1 | 4 |
| Разработка клиентской части веб-приложения | frontend-разработчик | 1 | 14 |
| Разработка каталога, заказов, услуг, откликов и профилей | frontend-разработчик | 1 | 8 |
| Тестирование интерфейса и пользовательских сценариев | тестировщик | 1 | 5 |
| Тестирование серверной логики и обработки ошибок | тестировщик | 1 | 5 |
| Подготовка руководства пользователя | продакт-менеджер | 1 | 2 |
| Всего |  |  | 83 |

Таким образом, с учетом анализа предметной области, проектирования, разработки клиентской и серверной частей, реализации чатов, уведомлений, административных функций и тестирования, затраты рабочего времени составили 83 рабочих дня.

6.5 Расчет основной заработной платы

Для определения величины основной заработной платы проведена оценка уровня заработных плат специалистов, привлекаемых к разработке веб-приложения. Количество рабочих дней переводится в месяцы из расчета 21,5 рабочего дня в месяц. Основная заработная плата отдельного специалиста рассчитывается по формуле 6.1.

Созi = Сзпi · Тразi · Кразi,                                      (6.1)

где Созi – основная заработная плата работника i-й должности, руб.;

Сзпi – средняя месячная заработная плата работника i-й должности, руб.;

Тразi – время работы работника i-й должности, месяцев;

Кразi – количество работников i-й должности, человек.

Таблица 6.3 – Расчет основной заработной платы

| Вид работ | Продолжительность работы, месяцев | Месячная заработная плата, руб. | Количество разработчиков, чел. | Основная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продакт-менеджер | 0,23 | 2 600,90 | 1 | 604,86 |
| Бизнес-аналитик | 0,37 | 2 653,80 | 1 | 987,46 |
| UX/UI дизайнер | 0,47 | 2 604,30 | 1 | 1 211,30 |
| Администратор базы данных | 0,28 | 2 700,00 | 1 | 753,49 |
| Backend-разработчик | 1,02 | 2 900,80 | 1 | 2 968,26 |
| Frontend-разработчик | 1,02 | 2 799,00 | 1 | 2 864,09 |
| Тестировщик | 0,47 | 2 455,70 | 1 | 1 142,19 |
| Всего |  |  |  | 10 531,65 |

Основная заработная плата составит 10 531,65 руб.

6.6 Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате.

Сдз = Соз · Ндз / 100,                                      (6.2)

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы, %.

Сдз = 10 531,65 · 20 / 100 = 2 106,33 руб.

Размер дополнительной заработной платы составит 2 106,33 руб.

6.7 Расчет отчислений в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию

Отчисления в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в процентном отношении к фонду основной и дополнительной заработной платы.

Сфсзн = (Соз + Сдз) · Нфсзн / 100,                                      (6.3)

где Нфсзн – норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения, %.

Сфсзн = (10 531,65 + 2 106,33) · 34 / 100 = 4 296,91 руб.

Сбгс = (Соз + Сдз) · Нбгс / 100,                                      (6.4)

где Нбгс – ставка отчислений по страхованию в БРУСП «Белгосстрах», %.

Сбгс = (10 531,65 + 2 106,33) · 0,6 / 100 = 75,83 руб.

Таким образом, отчисления в ФСЗН составят 4 296,91 руб., а отчисления в БРУСП «Белгосстрах» – 75,83 руб.

6.8 Расчет расходов на материалы

Расходы на материалы включают затраты, связанные с подготовкой документации, печатью промежуточных материалов и резервным копированием рабочих файлов. Материальные затраты приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Материальные затраты на разработку ПС

| Вид материальных затрат | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- |
| Бумага офисная для подготовки и печати материалов | 12,00 |
| Тонер для картриджа | 8,00 |
| Канцелярские принадлежности | 6,50 |
| Накопитель и резервное копирование рабочих материалов | 18,00 |
| Всего | 44,50 |

Сумма расходов на материалы составит 44,50 руб.

6.9 Расходы на специальное оборудование и платные услуги

При разработке веб-приложения использовались бесплатные инструменты и библиотеки: Node.js, Express.js, React.js, MySQL, Socket.IO и Docker. Специальное оборудование, платные лицензии и услуги сторонних организаций для выполнения проекта не приобретались. Поэтому расходы равны 0,00 руб.

6.10 Расчет расходов на оплату машинного времени

Расходы на оплату машинного времени включают использование персонального компьютера во время проектирования, разработки, тестирования и отладки веб-приложения. Количество машино-часов принято исходя из 6 часов работы компьютера в течение каждого рабочего дня разработки.

Смв = Драз · Тд · Смч,                                      (6.5)

где Драз – количество рабочих дней разработки;

Тд – среднее количество часов работы компьютера в день;

Смч – стоимость одного машино-часа, руб.

Смв = 83 · 6 · 0,12 = 59,76 руб.

6.11 Расчет прочих прямых затрат

Сумма прочих прямых затрат определяется как произведение основной заработной платы исполнителей на норматив прочих затрат в целом по организации.

Спз = Соз · Нпз / 100.                                      (6.6)

Спз = 10 531,65 · 16 / 100 = 1 685,06 руб.

6.12 Расчет накладных расходов

Накладные расходы учитывают затраты на организацию работ, управление разработкой, содержание рабочего места и использование общих ресурсов организации.

Снр = Соз · Ннр / 100.                                      (6.7)

Снр = 10 531,65 · 28 / 100 = 2 948,86 руб.

6.13 Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат, отчислений на социальные нужды, расходов на материалы, расходов на специальное оборудование и платные услуги, расходов на оплату машинного времени, прочих прямых затрат и накладных расходов.

Ср = Соз + Сдз + Сфсзн + Сбгс + См + Ссопу + Смв + Спз + Снр.                                      (6.8)

Ср = 10 531,65 + 2 106,33 + 4 296,91 + 75,83 + 44,50 + 0,00 + 59,76 + 1 685,06 + 2 948,86 = 21 748,91 руб.

Общая сумма расходов на разработку программного средства составит 21 748,91 руб.

6.14 Расходы на сопровождение и адаптацию

После завершения разработки программное средство требует адаптации к условиям внедрения, настройки окружения, проверки работы в целевой инфраструктуре и первичного сопровождения пользователей. Расходы на сопровождение и адаптацию рассчитываются по формуле 6.9.

Срса = Ср · Нрса / 100.                                      (6.9)

Срса = 21 748,91 · 8 / 100 = 1 739,91 руб.

6.15 Полная себестоимость

Полная себестоимость определяется как сумма расходов на разработку и расходов на сопровождение и адаптацию.

Сп = Ср + Срса.                                      (6.10)

Сп = 21 748,91 + 1 739,91 = 23 488,82 руб.

6.16 Определение цены и оценка эффективности

Для разрабатываемого программного средства выбран способ монетизации через продажу веб-приложения с передачей прав заказчику. При таком варианте экономический результат разработчика определяется прибылью от реализации проекта. Уровень рентабельности принят равным 30 %, что соответствует нормативному диапазону для программных средств.

Ппс = Сп · Урент / 100.                                      (6.11)

Ппс = 23 488,82 · 30 / 100 = 7 046,65 руб.

Цбез НДС = Сп + Ппс.                                      (6.12)

Цбез НДС = 23 488,82 + 7 046,65 = 30 535,47 руб.

НДС = Цбез НДС · Нндс / 100.                                      (6.13)

НДС = 30 535,47 · 20 / 100 = 6 107,09 руб.

Цс НДС = Цбез НДС + НДС.                                      (6.14)

Цс НДС = 30 535,47 + 6 107,09 = 36 642,56 руб.

ЧП = Ппс · (1 - Нп / 100).                                      (6.15)

ЧП = 7 046,65 · (1 - 20 / 100) = 5 637,32 руб.

Рпс = Ппс / Сп · 100.                                      (6.16)

Рпс = 7 046,65 / 23 488,82 · 100 = 30,00 %.

Расчет показывает, что при продаже программного средства по отпускной цене с НДС разработчик получает положительную прибыль. Выбранная модель не требует предположений о числе пользователей, поэтому является более устойчивой для технико-экономического обоснования дипломного проекта.

6.17 Конкурентные преимущества программного средства

Разрабатываемое веб-приложение относится к классу фриланс-платформ. В качестве аналогов можно рассматривать Fiverr, Freelancer и Upwork, которые также обеспечивают взаимодействие заказчиков и исполнителей. При этом разработанное программное средство имеет более узкую и понятную целевую аудиторию: студентов, которым необходимо получить первый коммерческий опыт, и заказчиков, которым требуется доступный исполнитель для выполнения разовых задач.

Основными конкурентными преимуществами разработанного веб-приложения являются:

низкий барьер входа для студентов-исполнителей;

наличие резюме, портфолио, рейтингов и отзывов в одном профиле;

поддержка заказов и готовых услуг в едином каталоге;

встроенный чат для согласования требований и сроков;

модерация резюме, заказов, услуг и жалоб;

разделение прав доступа между администратором и менеджером;

возможность развёртывания в инфраструктуре заказчика с помощью Docker.

Таким образом, проект является специализированной платформой для профессиональной интеграции студентов.

6.18 Выводы по разделу

Таблица 6.5 – Результаты расчетов

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время разработки, дней | 83 |
| Основная заработная плата, руб. | 10 531,65 |
| Дополнительная заработная плата, руб. | 2 106,33 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения, руб. | 4 296,91 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах», руб. | 75,83 |
| Расходы на материалы, руб. | 44,50 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги, руб. | 0,00 |
| Расходы на оплату машинного времени, руб. | 59,76 |
| Прочие прямые затраты, руб. | 1 685,06 |
| Накладные расходы, руб. | 2 948,86 |
| Себестоимость разработки программного средства, руб. | 21 748,91 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию, руб. | 1 739,91 |
| Полная себестоимость, руб. | 23 488,82 |
| Отпускная цена без НДС, руб. | 30 535,47 |
| Отпускная цена с НДС, руб. | 36 642,56 |
| Прибыль от реализации программного средства, руб. | 7 046,65 |
| Чистая прибыль, руб. | 5 637,32 |
| Уровень рентабельности, % | 30,00 |

Полная себестоимость разработки веб-приложения «Маркетплейс фриланс-заказов для студентов» составит 23 488,82 руб. При продаже программного средства с передачей прав заказчику отпускная цена без НДС составит 30 535,47 руб., а отпускная цена с НДС – 36 642,56 руб. Прибыль от реализации программного средства составит 7 046,65 руб., чистая прибыль – 5 637,32 руб., уровень рентабельности – 30,00 %.

Разработка программного средства является экономически целесообразной: проект имеет завершенный функциональный состав, обоснованный способ монетизации и положительные экономические показатели.