|  |  |  |  |  | БГТУ 07.00 ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  | 6 Технико-экономическое обоснование проекта | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |
| Консульт. |  |  |  |  |  | 74217063, 2022 |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 Технико-экономическое обоснование проекта

## 6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

При выполнении данного дипломного проекта было разработано веб-приложение, предназначенное для хранения и редактирования фотографий и графических иллюстраций.

Целью приложения является предоставить пользователям удобный инструмент для творческой работы с изображениями без необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение на устройство.

Любой пользователь может зарегистрироваться в приложении, заполнив форму с адресом электронной почты и паролем, либо войти через аккаунт Google. После входа пользователю становятся доступны все функции приложения.

Пользователь может создавать графические проекты с нуля или загрузить готовое фото для дальнейшей обработки. В редакторе доступны инструменты рисования фигур, добавление текста и изображений, работа со слоями, применение фото-фильтров с настройкой яркости, контраста, насыщенности и других параметров. Готовую работу можно экспортировать в форматах PNG или JPEG, либо сохранить в облако для продолжения работы с любого устройства. Проекту можно задать статус «Публичный», после чего он появляется в общей галерее, где другие пользователи могут его оценить, прокомментировать и добавить в избранное. Также реализована система еженедельных конкурсов, в которых пользователи могут участвовать со своими работами и голосовать за чужие.

Разработанное веб-приложение имеет следующие преимущества перед рассмотренными в главе 1 аналогичные образцы:

простота использования приложения;

интуитивно понятное использование приложения;

минималистичный и удобный интерфейс;

облачное хранение проектов с возможностью продолжить работу с любого устройства;

полнота необходимого функционала;

обеспечение безопасности данных пользователей.

Стратегия монетизации предполагает показ медийной рекламы клиенту перед каждым сохранением проектов в облаке и открытием старых и созданием новых проектов в графическом редакторе.

В рамках данного раздела необходимо определить затраты на всех стадиях разработки программного средства. Также необходимо выполнить расчет экономии основных видов ресурсов в связи с использованием разработанного программного средства на основе успеха и монетизации приложений аналогов.

## 6.2 Исходные данные для проведения расчётов

Разрабатываемое веб-приложение не является принципиально новым решением, поскольку на рынке уже существуют аналогичные графические редакторы и платформы для публикации работ. Представленный проект имеет уникальные функции: встроенный графический редактор с поддержкой слоёв и фото-фильтров, а также социальная составляющая в виде галереи, системы оценок, комментариев и еженедельных конкурсов, что позволяет пользователям не только создавать работы, но и взаимодействовать авторам друг с другом.

Веб-приложение имеет расширенное взаимодействие с пользователями, что выделяет его среди существующих решений. Веб-приложение относится ко второй группе сложности, так как реализует клиент-серверную архитектуру, базу данных и широкий спектр пользовательских функций.

Основные исходные данные, использованные для расчета экономических показателей, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

| Наименование показателя | Условные обозначения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Численность разработчиков, чел | Чр | 1 |
| Стоимость одного машино-часа, руб | См.ч. | 0,05 |
| Норматив дополнительной заработной платы, % | Ндоп.з.п. | 15 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, % | Нф.с.з.н. | 34 |
| Ставка отчислений по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, % | Нб.г.с. | 0,6 |
| Норматив прочих прямых затрат, % | Нп.з. | 20 |
| Норматив общепроизводственных и общехозяйственных расходов, % | Нобп.обх. | 30 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, % | Нр.с.а. | 10 |
| Ставка НДС, % | Нндс. | 20 |

Выбранные нормативы соответствуют стандартам и будут использоваться для последующих расчетов себестоимости разработки веб-приложения для ухода за домашними растениями.

## 6.3 Методика обоснования цены

В условиях рыночной экономики веб-приложения представляют собой законченные программные продукты, которые могут быть реализованы пользователям или организациям на коммерческой основе.

Постоянное развитие ИТ-сферы требует регулярного обновления и создания новых и интересных решений. Для разработчика экономическая эффективность заключается в возможности получения прибыли от реализации веб-приложения. Для пользователя экономическая эффективность веб-приложения заключается в экономии времени и ресурсов, которая достигается за счет описанных ниже факторов:

автоматизации процесса создания и хранения графических работ в облаке без необходимости устанавливать дополнительные программы;

упрощения работы с изображениями за счёт готовых инструментов редактирования, фильтров и настроек прямо в браузере;

легкого взаимодействия с другими пользователями.

Оценка стоимости программного продукта со стороны разработчика включает определение всех понесенных затрат, среди которых:

основная и дополнительная заработная плата исполнителей;

отчисления в фонды социального страхования;

расходы на эксплуатацию техники (машинное время);

прочие производственные и общехозяйственные расходы;

затраты на сопровождение программного продукта после сдачи.

На основе этих затрат рассчитываются себестоимость и отпускная цена веб-приложения. Такой подход позволяет объективно оценить эффективность проекта и определить его коммерческую привлекательность.

## 6.4 Объем программного средства

Информация о затратах рабочего времени на разработку программного средства приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Затраты рабочего времени на разработку ПС

| Содержание работ | Должность исполнителя | Количество исполнителей | Затраты рабочего времени, дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка структуры ПС, настройка серверной и клиентской части | Разработчик | 1 | 3 |
| 2. Проектирование базы данных | Администратор БД | 1 | 2 |
| 3. Инициализация базы данных | Разработчик | 1 | 1 |
| 4. Создание дизайна приложения | Дизайнер | 1 | 7 |
| 5. Написание логики объектов и интрументов | Разработчик | 1 | 17 |
| 6. Реализация графического редактора | Разработчик | 1 | 12 |
| 7. Реализация фото-фильтров и обработки изображений | Разработчик | 1 | 10 |
| 8. Реализация системы конкурсов | Разработчик | 1 | 2 |
| 9. Реализация клиентской логики | Разработчик | 1 | 20 |
| 10. Тестирование приложения | Тестировщик | 1 | 6 |
| Итого |  |  | 80 |
| В т.ч. разработчик |  | 1 | 65 |
| В т.ч. администратор БД |  | 1 | 2 |
| В т.ч. дизайнер |  | 1 | 7 |
| В т.ч. тестировщик |  | 1 | 6 |

Общее количество затраченного времени на выполнение всех работ для создания веб-приложения будет использовано в последующих расчетах.

## 6.5 Основная заработная плата

Для определения величины основной заработной платы было проведено исследование уровня заработных плат специалистов, использующих в работе язык JavaScript и платформу Node.js, а также других технологий, применяемых в проекте. На основе анализа данных с открытых веб-ресурсов, форумов и официальной отчетности были определены средние значения. Для человека по направлению junior/middle разработчик – 1 800 рублей, специалист по професии администратор баз данных – 2000 рублей, для дизайнера – 1 700 рублей, для тестировщика – 1 500 рублей.

Согласно таблице 6.2, разработчик работал 65 рабочих дней (3,10 месяца), администратор БД – 2 дня (0,095 месяца), дизайнер – 7 дней (0,333 месяца), тестировщик – 6 дней (0,286 месяца). В общей сумме время разработки веб-приложения составило 80 дней, что равно 3,8 месяца.

Основная заработная плата рассчитывается по формуле 6.1.

Созi = Сзпi ∙ Трабi ∙ Крабi,                                       (6.1)

где Созi – основная заработная плата, руб.;

Тразi – время разработки, месяцев;

Кразi – количество разработчиков, человек;

Сзпi – средняя месячная заработная плата.

Рассчитаем основную заработную плату разработчиков Созр, дизайнеров Созд и тестировщиков Созт:

Созр = 1 800 ∙ 3,10 ∙ 1 = 5 580 руб.

Соза = 2 000 ∙ 0,095 ∙ 1 = 190 руб.

Созд = 1 700 ∙ 0,333 ∙ 1 = 566 руб.

Созт = 1 500 ∙ 0,286∙ 1 = 429 руб. Такие маленькие зарплаты? Точно?

Рассчитаем суммарную основную заработную плату всех работников веб-приложения по уходу за домашними растениями:

Соз = 5 580 + 190 + 566 + 429 = 6 765 руб.

Основная заработная плата составляет 6 765 рублей.

## 6.6 Дополнительная заработная плата

Законодательство о труде предусматривает наличие выплат дополнительной заработной платы. Дополнительная заработная плата – это дополнительные средства, выплачиваемые работнику сверх основной заработной платы за выполнение определенной работы или за достижение определенных целей. Она способствует мотивации сотрудников и стимулирует их производительности труда. Такие выплаты могут включать оплату за сверхурочные часы, работу в выходные и праздничные дни, а также за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размер дополнительной заработной платы устанавливается в процентах от основной и зависит от норм, принятых на предприятии или в отрасли определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле 6.2.

|  |  | (6.2) |
| --- | --- | --- |

где Ндоп.з.п – норматив дополнительной заработной платы, %.

Исходя из основной заработной платы, а также норматива дополнительной заработной платы, можно рассчитать сумму дополнительной заработной платы для работников:

Сдз = 6 765 ∙ 15 / 100 = 1 014,75 руб.

По итогу дополнительная заработная плата составляет 1 014,75 рублей.

## 6.7 Отчисления в Фонд социальной защиты населения

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и по обязательному страхованию от несчастных случаем на производстве и профессиональных заболеваний определяются в соответствии с действующими законодательными актами по нормативу в процентном отношении к фонду основной и дополнительной зарплаты исполнителей.

Отчисления в Фонд социальной защиты населения вычисляются по формуле 6.3

|  | Сфсзн = (Соз + Cдз) ⋅ Нфсзн100, | (6.3) |
| --- | --- | --- |

где Cоз – основная заработная плата, руб.;

Cдз – дополнительная заработная плата на конкретное ПС, руб.;

Нфсзн – норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения, %.

Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» вычисляются по формуле 6.4

|  | Сбгс = (Соз + Cдз) ⋅ Нбгс100, | (6.4) |
| --- | --- | --- |

Сфсзн = (6 765  + 1014,75 ) ⋅ 34100 = 2 645,115 руб.

Сбгс = (6 765  + 1014,75 ) ⋅ 0,6100 = 15,56 руб. не меняйте

Таким образом, общие отчисления в БРУСП «Белгосстрах» составили 15,56 руб., а в фонд социальной защиты населения – 2 645,115 руб.

## 6.8 Расходы на материалы

Сумма расходов на материалы СМ определяется как сумма реально понесенных затрат на разработку программного средства. Учет данных затрат является важной частью экономического обоснования проекта и позволяет более точно оценить необходимые ресурсы. Материальные затраты на расзработку ПС представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Материальные затраты на разработку ПС

| Вид материальных затрат | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- |
| 1. Бумага, 1 пачка | 14,00 |
| 2. Чернила для принтера, 4 цвета | 36,43 |
| Всего | 50,43 |

Сумма расходов на материалы составляет 50,43 руб.

## 6.9 Расходы на специальное оборудование и платные услуги

Сумма расходов на специальное оборудование и платные услуги ССОПУ определяется как итог таблицы 6.4. Для реализации данного проекта был приобретен манипулятор «Мышь компьютерная» ценой с НДС 15,92 рублей.

Таблица 6.4 – Стоимость оборудования для разработки ПС

| Вид затрат | Фактические затраты, руб. с НДС |
| --- | --- |
| 1. Устройство ввода «Мышь компьютерная» | 15,92 |
| Всего | 15,92 |

Расходы на специальное оборудование и платные услуги, необходимые для разработки разрабатываемого веб-приложения, равны 15,92 рублей.

## 6.10 Прочие прямые затраты

Расходы на конкретное веб-приложение Спз включают затраты на приобретение и подготовку специальной научно-технической информации и специальной литературы. Сумма прочих затрат Спз определяется как произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное веб-приложение Соз на норматив прочих затрат в целом по организации Нпз, и находится по формуле 6.5.

|  | Спз = Со.з. ⋅ Нп.з.100. | (6.5) |
| --- | --- | --- |

Все данные необходимые для вычисления есть, поэтому можно определить сумму прочих затрат.

Спз = 6 765  20 / 100 = 1 353 руб.

Прочие прямые затраты при разработке составили 1 353 рубля.

## 6.11 Накладные расходы

При реализации программного средства не понадобились затраты на покупку лицензий, хостингов, доменов. Данный подход позволяет более точно учесть косвенные затраты при разработке. Сумма накладных расходов Собп,обх – произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное веб-приложение Соз на норматив накладных расходов в целом по организации Нобп,обх, по формуле 6.6.

|  | Собп,обх = Соз ⋅ Нобп,обх100. | (6.6) |
| --- | --- | --- |

Все данные необходимые для вычисления есть, поэтому можно определить сумму накладных расходов.

Собп,обх = 6 765  30 / 100 = 2 029,5 руб.

Получим, что накладные расходы, необходимые для разработки веб-приложения, равны 2 029,5  рублей.

## 6.12 Сумма расходов на разработку веб-приложения

Сумма расходов на разработку программного средства Ср определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат исполнителей на конкретное веб-приложение, отчислений на социальные нужды, расходов на материалы, расходов на оплату машинного времени, суммы прочих затрат и суммы накладных расходов, по формуле 6.7.

|  | Ср = Соз + Сдз + Сфсзн + Сбгс + См + ССОПУ + Спз + Собп,обх. | (6.7) |
| --- | --- | --- |

Все данные необходимые для вычисления есть, поэтому можно определить сумму расходов на разработку программного средства.

Ср = 6 675 + 1 014,75 + 2 645,115 + 15,56 + 50,43 + 15,92 + 1 353 + 2 029,5     = 13 799,275 руб.

Сумма расходов на разработку веб-приложения была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее в данном разделе, и составила 13 799,275 рублей.

## 6.13 Расходы на сопровождение и адаптацию

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию веб-приложения Срса определяется как произведение суммы расходов на разработки на норматив расходов на сопровождение и адаптацию Нрса, и находится по формуле 6.8.

|  | Срса = Ср ⋅ Нрса100, | (6.8) |
| --- | --- | --- |

Срса = 13 799,275  10 / 100 = 1 379,9275 руб.

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее в данном разделе.

Все проведенные выше расчеты необходимы для вычисления полной себестоимости проекта.

## 6.14 Полная себестоимость

Полная себестоимость Сп определяется как сумма двух элементов: суммы расходов на разработку Ср и суммы расходов на сопровождение и адаптацию программного средства Срса.

Полная себестоимость Сп вычисляется по формуле 6.9

|  | Сп = Ср + Срса, | (6.9) |
| --- | --- | --- |

Сп = 13 799,275 + 1 379,9275 = 15 179,202 руб.

Полная себестоимость программного средства была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее в данном разделе.

Получим, что общая сумма расходов веб-приложения для хранения и редактирования фотографий и графических иллюстраций  равна 15 179,202 рубля.

## 6.14 Определение цены, оценка эффективности

Разрабатываемое веб-приложение предназначено для потребления другими пользователями через сеть Интернет. В качестве стратегии монетизации выбрано размещение медийной рекламы.

Продукты-аналоги:

- «Canva» – онлайн-платформа для графического дизайна с широким набором шаблонов и инструментов. Монетизация реализована через платную подписку Canva Pro, однако бесплатная версия содержит рекламные вставки;

- «Figma» – профессиональный инструмент для создания и редактирования интерфейсов и графики. Монетизация реализована через платную подписку с расширенным функционалом;

- «Pixlr» – онлайн-фоторедактор с базовым набором инструментов обработки изображений. Бесплатная версия монетизируется за счёт показа рекламных баннеров. Ссылки на них!

По результатам анализа применяемых продуктами-аналогами стратегий монетизации выбрана рекламная стратегия с использованием медийных баннеров. Данный выбор обусловлен тем, что аналогичный подход применяется в Pixlr, а также тем, что рекламная модель не создаёт барьера входа для новых пользователей и обеспечивает доход без необходимости прямых платежей.

Были выбраны следующие характеристики для показателей качества рассматриваемого программного продукта и программного продукта конкурента:

- Дизайн – то, как приложение выглядит, очень важно для любого современного приложения.

- Набор инструментов редактирования – количество и качество инструментов для работы с изображениями.

- Социальные функции – наличие галереи, системы оценок, комментариев и конкурсов.

- Количество багов – наличие несущественных ошибок в работе. Чем меньше – тем лучше.

Расчет показателей качества базового и нового продуктов, согласно балловому методу, приводится в таблицах 6.5

Таблица 6.5 – Содержание и объем функций в программном средстве

| Показатель качества | Весовой коэффициент | Моё веб-приложение | Canva | Figma | Pixlr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизайн | 0,25 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Набор инструментов | 0,35 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| Социальные функции | 0,25 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| Баги | 0,15 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Всего | 1 | 7,3 | 8,0 | 7,8 | 6,4 |

Расчёт прогнозного количества зарегистрированных пользователей веб-приложения К1 при монетизации медийной рекламой, рассчитывается по формуле 6.10

| К1 = | (6.10) |
| --- | --- |

где К0 − количество зарегистрированных пользователей веб-приложения конкурента;

T0 – количество лет существования приложения;

ИР – показатель рассматриваемого программного продукта;

ИК – показатель программного продукта конкурента.

К1 = (5 000 000 /13 ∙ 7,3) / 8,0 = 350 961,5 (пользователей в год),

К2 = (1 000 000 /11 ∙ 7,3) / 7,8 = 85 081,6 (пользователей в год),

К3 = (2 000 000 /16 ∙ 5,1) / 6,3 = 142 578,1 (пользователей в год),

К = (350 961,5 + 85 081,6 + 142 578,1) / 3 = 192 873,73 (пользователей в год).

По данным исследований CTR медийной рекламы за тысячу показов составляет в среднем 1%. Ожидается, что в среднем каждый пользователь увидит около 30 рекламных баннеров в год в процессе работы с приложением. Реклама отображается в формате всплывающего баннера с принудительным просмотром продолжительностью 10 секунд, каждый переход оценивается в 0,1 белорусских рублей. Если среднее количество установок 192 873,73 за год, то денежные поступления от рекламы в приложении Пост.в год = 5 786,211 рублей за год.

Срок окупаемости приложения Tок вычисляется по формуле 6.11.

|  | Ток = Сп / Пост.в год , | (6.11) |
| --- | --- | --- |

где Cп – полная себестоимость, руб.;

Пост.в год – денежные поступления от показа рекламы в приложении за год, руб.

Ток = 15 179,202 / 5 786,211 = 2,62 года.

Таким образом, ожидается, что веб-приложение должно окупиться через 2,62 года.

## 6.15 Вывод по разделу

В таблице 6.6 представлены результаты расчётов для основных показателей данной главы в краткой форме.

Таблица 6.6 – Результаты расчетов

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Время разработки, мес. | 3,8 |
| Количество программистов, чел. | 1 |
| Основная заработная плата, руб. | 6 765 |
| Дополнительная заработная плата, руб | 1 014,75 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб | 2 660,675 |
| Расходы на материалы, оплату машинного времени, прочие, руб | 664,74 |
| Накладные расходы, руб | 1 419,35 |
| Себестоимость разработки программного средства, руб. | 13 799,275 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию, руб. | 1 379,9275 |
| Полная себестоимость, руб. | 15 179,202 |
| Годовые денежные поступления от рекламы, руб. | 5 786,211 |
| Срок окупаемости, лет | 2,62 |

Разработка программного средства, осуществляемая одним программистом в течение 3,8 месяца, при заданных условиях обойдётся в 15 179,202 руб. Реализация данного программного средства будет приносить годовые денежные поступления от показа рекламы в размере 5 786,211 рублей и окупится через 2,62 года.

Необходимость разработки программного средства обусловлена растущим интересом пользователей к онлайн-инструментам для создания и редактирования фотографий и графических иллюстраций непосредственно в браузере. К веб-приложению предъявлены требования по удобству использования, полноте функционала и доступности без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Разработанное веб-приложение решает данные задачи, предоставляя пользователям инструменты редактирования, публичную галерею для обмена работами и систему конкурсов для взаимодействия внутри сообщества.