- Технико-экономическое обоснование проекта

На сегодняшний день web-технологии всё активнее используются не только для получения информации, но и для организации общения, совместного досуга и поиска активности в окружающем пространстве. Пользователи всё чаще нуждаются в программных средствах, которые позволяют быстро находить интересующие события, взаимодействовать с другими людьми и координировать совместные действия с учётом географического расположения. Особенно востребованными становятся сервисы, сочетающие в себе функции карты, социальной платформы и оперативного обмена данными.

Проект представляет собой web-приложение геозависимого социального сервиса Dropln, предоставляющее следующие возможности:

обеспечить возможность регистрации и авторизации пользователей;

обеспечить возможность отображения точек активности на карте и в ленте приложения;

обеспечить возможность создания, редактирования и удаления собственных спотов;

обеспечить возможность вступления в точки активности и выхода из них;

обеспечить возможность приглашения пользователей в активности и управления приглашениями;

обеспечить возможность добавления друзей, обработки заявок и использования персональной friend-ссылки;

обеспечить возможность обмена сообщениями внутри выбранной активности;

обеспечить возможность получения уведомлений о значимых событиях системы;

обеспечить возможность редактирования пользовательского профиля;

- обеспечить администратору функции контроля пользователей, обработки жалоб и сопровождения системы.

Основным источником монетизации может выступать предоставление платного функционала, связанного с расширенными возможностями использования приложения. К таким возможностям в перспективе могут относиться продвижение спотов, дополнительные функции для организаторов активности, расширенные параметры приватности и иные сервисные преимущества. Уже существуют такие решения, как AllEvents, Eventbrite и Meetup, поэтому для разрабатываемого приложения важно предложить собственные конкурентные преимущества, связанные с более лёгким сценарием создания локальной активности, выраженной географической привязкой, социальной составляющей и удобным взаимодействием пользователей внутри одной системы. Это позволяет рассматривать Dropln не просто как ещё один событийный сервис, а как программное средство, ориентированное на более быстрое и гибкое взаимодействие пользователей в реальном городском контексте. В данном разделе необходимо оценить затраты на разработку и сопровождение программного средства, определить его себестоимость, а также проанализировать потенциальную экономическую эффективность реализации проекта.

Где способ монетизации?

  - Исходные данные для расчeтов и маркетинговый анализ

Источниками исходных данных для расчётов выступают действующие нормативные правовые акты Республики Беларусь, а также расчётные нормативы, принимаемые для целей технико-экономического обоснования проекта.

В качестве расчётной базы по аналогии с принятой методикой используются также следующие внутренние нормативы: норматив дополнительной заработной платы, норматив прочих прямых затрат, норматив накладных расходов и норматив расходов на сопровождение и адаптацию. Исходные данные приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчeта

| Наименование показателя | Условные обозначения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Норматив дополнительной заработной платы, % | Ндз | 9 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, % | Нфсзн | 34 |
| Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах», % | Нбгс | 0,6 |
| Норматив прочих прямых затрат, % | Нпз | 16 |
| Норматив накладных расходов, % | Ннр | 25 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, % | Нрр | 8 |
| Ставка НДС, % | Нндс | 20 |
| Налог на прибыль, % | Нп | 20 |

В таблице 6.2 представлены аналогичные продукты на рынке. Поскольку открытые данные о фактической стоимости разработки AllEvents, Eventbrite и Meetup отсутствуют, для расчёта использованы оценочные значения стоимости разработки приложений аналогичного класса. При формировании оценок были учтены рыночные диапазоны стоимости для event-management приложений, билетных платформ и социальных сервисов, близких по функциональности к рассматриваемым аналогам. Перевод в белорусские рубли выполнен по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь.

Таблица 6.2 – Аналогичные продукты на рынке Откуда эти данные? Не верю без ссылки на документ!

| Продукт-аналог | Источник | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| AllEvents | https://allevents.in | 58 000 | Оценка для приложений класса event management с базовой и средней функциональностью |
| Eventbrite | https://www.eventbrite.com | 117 000 | Более сложный событийный и билетный сервис, предполагающий расширенную архитектуру |
| Meetup | https://www.meetup.com | 73 000 | Оценка для социальной платформы, ориентированной на встречи и сообщества |

В результате проведённого маркетингового анализа можно сделать вывод, что ориентировочная стоимость разработки приложений, аналогичных рассматриваемым конкурентам, находится в диапазоне от 58 000 руб. до 117 000 руб. Не обосновано Разброс стоимости определяется различием в функциональной насыщенности, уровне социальной логики, наличии билетных механизмов, а также общей архитектурной сложностью программных решений.

  - Обоснование цены программного средства

    - Расчeт затрат времени на разработку программного средства

Для обоснования целесообразности разработки программного решения «Dropln» требуется комплексный расчёт производственных затрат. Формирование полнофункционального геозависимого web-приложения включает несколько категорий расходов:

- основная заработная плата исполнителей;

- дополнительная заработная плата;

- отчисления в Фонд социальной защиты населения;

- отчисления по обязательному страхованию от несчастных случаев;

- расходы на материалы;

- расходы на специальное оборудование и платные услуги;

- прочие прямые затраты;

- накладные расходы.

На основании этих категорий будет рассчитываться себестоимость программного средства «Dropln».

При создании специализированного web-приложения было решено использовать клиент-серверную архитектуру, модульный подход к построению системы и средства, обеспечивающие удобное развёртывание и сопровождение программного продукта. Это позволяет упростить дальнейшую поддержку приложения, повысить его расширяемость и сократить затраты при переносе и настройке системы в различных средах.

Согласно требованиям методики, затраты рабочего времени на разработку программного средства следует представлять в рабочих днях с указанием должности исполнителя и количества исполнителей.

Таблица 6.3 – Затраты рабочего времени на разработку ПС

| Содержание работ | Должность исполнителя | Количество исполнителей | Затраты рабочего времени, дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Анализ аналогов и предметной области | Бизнес-аналитик | 1 | 2,25 |
| Формирование функциональных требований | Бизнес-аналитик | 1 | 2 |
| Подготовка технического задания | Бизнес-аналитик | 1 | 3 |
| Проектирование архитектуры приложения | Системный архитектор | 1 | 3 |
| Проектирование базы данных | Системный архитектор | 1 | 2,5 |

Продолжение таблицы 6.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка low-fidelity макетов интерфейсов | UX/UI-дизайнер | 1 | 3 |
| Подготовка итоговых макетов экранов | UX/UI-дизайнер | 1 | 4,5 |
| Реализация экранов входа и регистрации | Frontend-разработчик | 1 | 2,5 |
| Реализация главного экрана карты и ленты | Frontend-разработчик | 1 | 4,5 |
| Реализация карточки спота, чата и архива | Frontend-разработчик | 1 | 4 |
| Реализация друзей, friend-link и уведомлений | Frontend-разработчик | 1 | 3,75 |
| Реализация профиля и административной панели | Frontend-разработчик | 1 | 3 |
| Реализация серверного API | Backend-разработчик | 1 | 5 |
| Реализация логики спотов и участия | Backend-разработчик | 1 | 4,25 |
| Реализация дружбы, friend-link и уведомлений | Backend-разработчик | 1 | 3,25 |
| Реализация модерации и административной части | Backend-разработчик | 1 | 2,75 |
| Настройка базы данных и структуры хранения | Backend-разработчик | 1 | 2,25 |
| Настройка окружения и развёртывания | DevOps-инженер | 1 | 2,5 |
| Тестирование основных пользовательских сценариев | QA-инженер | 1 | 3,5 |
| Тестирование административных сценариев | QA-инженер | 1 | 2 |
| Всего |  |  | 63,5 |

Таким образом, с учётом анализа предметной области, проектирования архитектуры и базы данных, разработки интерфейсов, реализации клиентской и серверной частей, а также тестирования и подготовки приложения к развёртыванию, затраты рабочего времени на разработку программного средства составили 63,5 рабочего дня.

    - Расчeт основной заработной платы

Для определения величины основной заработной платы необходимо провести исследование величин заработных плат для специалистов в программировании с применением используемых в дипломном проекте технологий. Согласно требованиям методики, количество рабочих дней, затраченных на разработку программного средства, переводится в количество рабочих месяцев из расчёта 21 рабочий день в месяц, а расчёт основной заработной платы выполняется по каждой должности отдельно. Основная заработная плата отдельного специалиста будет рассчитываться по формуле 6.1.

Созi ​= Сзпi ​⋅ Трабi​ ⋅ Крабi​,	(6.1)

где Созi – основная заработная плата работника i-й должности, руб.;

Сзпi – средняя месячная заработная плата работника i-й должности, руб.;

Трабi – время работы работника i-й должности, месяцев;

Крабi – количество работников i-й должности, человек.

Общие данные и расчёт заработной платы для каждого специалиста представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Общие данные и расчeт ЗП специалистов

| Исполнитель | Затраты рабочего времени, дней | Время работы, месяцев | Количество исполнителей | Средняя месячная заработная плата, руб. | Основная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-аналитик | 7,25 | 0,345 | 1 | 5 500 | 1 898,81 |
| Системный архитектор | 5,5 | 0,262 | 1 | 7 500 | 1 964,29 |
| UX/UI-дизайнер | 7,5 | 0,357 | 1 | 4 200 | 1 500,00 |
| Frontend-разработчик | 17,75 | 0,845 | 1 | 6 000 | 5 071,43 |
| Backend-разработчик | 17,5 | 0,833 | 1 | 6 200 | 5 166,67 |
| DevOps-инженер | 2,5 | 0,119 | 1 | 6 800 | 809,52 |
| QA-инженер | 5,5 | 0,262 | 1 | 4 300 | 1 126,19 |
| Всего | 63,5 |  |  |  | 17 536,91 |

Таким образом, основная заработная плата будет рассчитана как сумма заработной платы каждого специалиста:

Соз = 1898,81+1964,29+1500,00+5071,43+5166,67+809,52+1126,19=17536,91 руб

Основная заработная плата специалистов составила 17 536,91 рублей.

    - Расчeт дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле 6.2.

Сдз = (Соз  Ндз) / 100,	(6.2)

где Соз – основная заработная плата, руб;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы сотрудников, равный 9% исходя из данных таблицы 6.1.

Сумма дополнительной заработной планы составляет:

Сдз = (17536,91 ⋅ 9) / 100 = 1578,32 руб.

Таким образом, сумма дополнительной заработной платы специалистов составила 1 578,32 рублей.

    - Расчeт отчислений в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП «Белгосстрах» определяются в соответствии с действующими нормативами в процентном отношении к фонду основной и дополнительной заработной платы исполнителей. Для расчёта принимаются ставки 34 % для ФСЗН и 0,6 % для обязательного страхования.

Отчисления в Фонд социальной защиты населения вычисляются по формуле 6.3.

Сфсзн = ((Соз + Сдз)  Нфсзн) / 100,	(6.3)

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Сдз – дополнительная заработная плата на конкретное ПС, руб.;

Нфсзн – норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения, %.

Теперь вычислим отчисления в Фонд социальной защиты населения:

Сфсзн = ((17 536,91 + 1 578,32) ⋅ 34) / 100 = 6 499,18 руб.

Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» вычисляются по формуле 6.4.

Сбгс = ((Соз + Сдз)  Нбгс) / 100,	(6.4)

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Сдз – дополнительная заработная плата на конкретное ПС, руб.;

Нбгс – ставка отчислений по страхованию в БРУСП «Белгосстрах», %.

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП «Белгосстрах» составит:

Сбгс = ((17 536,91 + 1 578,32) ⋅ 0,6) / 100 = 114,69 руб.

Таким образом, после проведения расчётов отчисления в Фонд социальной защиты населения составили 6 499,18 руб., а в БРУСП «Белгосстрах» составили 114,69 руб.

    - Расчёт расходов на материалы

Для разработки программного средства «Dropln» материальные ресурсы непосредственно не приобретались и не расходовались. Материальные затраты представлены в таблице 6.5. Тогда таблица не нужна.

Таблица 6.5 – Материальные затраты на разработку ПС

| Вид материальных затрат | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- |
| Материальные затраты отсутствуют | 0,00 |
| Всего | 0,00 |

    - Расчёт расходов на специальное оборудование и платные услуги

В рамках разработки программного средства «Dropln» специальное оборудование и платные услуги не приобретались. Расходы представлены в таблице 6.6. Тогда таблица не нужна.

Таблица 6.6 – Расходы на специальное оборудование и платные услуги

| Вид затрат | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- |
| Расходы отсутствуют | 0,00 |
| Всего | 0,00 |

    - Расчeт суммы прочих прямых затрат

Сумма прочих затрат Спз определяется как произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное программное средство Соз на норматив прочих затрат в целом по организации Нпз, и находится по формуле 6.5.

Спз = (Соз Нпз) / 100,	(6.5)

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Нпз – норматив прочих прямых затрат, %.

Сумма прочих затрат составит:

Спз = (17 536,91 ⋅ 16) / 100 = 2 805,91 руб.

Норматив прочих затрат в целом по организации Нпз относится к исходным данным и составляет 16 %.

Основная заработная плата была рассчитана ранее. Следовательно, Спз принимает значение 2 805,91 рубля.

    - Расчeт суммы накладных расходов

Сумма накладных расходов Снр – произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное программное средство Снр на норматив накладных расходов в целом по организации Ннр, по формуле 6.6.

Снр = (Соз Ннр) / 100,	(6.6)

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Ннр– норматив накладных расходов, %.

Сумма накладных расходов составит:

Снр = (17 536,91 ⋅ 25) / 100 = 4 384,23 руб.

Норматив накладных расходов в целом по организации Ннр относится к исходным данным и составляет 25%. Основная заработная плата была рассчитана ранее. Следовательно, Снр принимает значение 4 384,23 рублей.

    - Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства Ср определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат исполнителей на конкретное программное средство, отчислений на социальные нужды, суммы прочих затрат и суммы накладных расходов, по формуле 6.7.

Ср = Соз + Сдз + Сфсзн + Сбгс + См + Ссопу + Спз + Снр,	(6.7)

Для расчeта потребуются значения расходов на разработки, полученных ранее в расчетах. Подставив значения в формулу (6.7), получаем следующую сумму, определяющую последующие расходы на разработку программного средства:

Ср = 17 536,91 + 1 578,32 + 6 499,18 + 114,69 + 0 + 0 + 2 805,91 + 4 384,23 = 32 919,24

Таким образом сумма расходов на разработку программного средства была вычислена на основе данных, которые рассчитаны ранее в данном разделе, и составила 32 919,24 рублей.

    - Расходы на сопровождение и адаптацию

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию программного средства Срса как произведение суммы расходов на разработку на норматив расходов на сопровождение и адаптацию Нрр, и находится по формуле 6.8.

Срса=(Ср Нрр) / 100,	(6.8)

Подставив следующие данные: Ср = 32 919,24 руб., Нрр = 8 (таблица 6.1) в формулу (6.8), получаем следующее:

Срса = (32 919,24 ⋅ 8) / 100 = 2 633,54 руб.

Исходя из вышеуказанных расчетов общая сумма расходов на сопровождение и адаптацию составила 2 633,54 рублей. Все проведенные выше расчеты необходимы для вычисления полной себестоимости проекта.

    - Расчeт полной себестоимости

Полная себестоимость Сп определяется как сумма двух элементов: суммы расходов на разработку Ср и суммы расходов на сопровождение и адаптацию программного средства. Полная себестоимость Сп вычисляется по формуле 6.9.

Сп = Ср + Срса,	(6.9)

Подставив в формулу (6.9) ранее рассчитанные значения Ср = 32 919,24 руб. и Срса = 2 633,54 руб., получим:

Сп = 32 919,24 + 2 633,54 = 35 552,78 руб.

Полная себестоимость программного средства была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее в данном разделе, и составила 35 552,78 рублей.

  - Оценка эффективности

Поскольку программное средство «Dropln» разрабатывается для передачи другим потребителям, необходимо определить способ его монетизации и оценить потенциальную экономическую эффективность. Анализ продуктов-аналогов показывает, что на рынке используются разные модели монетизации: Meetup применяет подписочную модель для организаторов, Eventbrite использует комиссию за продажу платных билетов, а AllEvents взимает сервисный сбор с билетов при сохранении бесплатной публикации событий. Это позволяет сделать вывод, что для разрабатываемого приложения целесообразно выбрать стратегию расширенной подписки, при которой базовый функционал остаётся бесплатным, а дополнительные возможности предоставляются на платной основе.

Продукты-аналоги:

- AllEvents – сервис, ориентированный на поиск локальных событий и активностей поблизости;

- Eventbrite – платформа для поиска, публикации и сопровождения мероприятий;

- Meetup – социальный сервис, ориентированный на локальные встречи, сообщества и взаимодействие пользователей. Тогда они все не подойдут, потому, что у них другой способ монетизации.

Показатели качества:

- функциональность;

- удобство интерфейса;

- географическая привязка и локальный поиск;

- социальное взаимодействие.

Расчет показателей качества базового и нового продуктов, согласно балловому методу, приводится в таблицах 6.7, в которой показаны все основные оценки качеств каждого из приложений.

Таблица 6.7 – Оценка качества программного средства

| Показатель качества | Весовой коэффициент | Мое приложение | AllEvents | Eventbrite | Meetup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональность | 0,35 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Удобство интерфейса | 0,25 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Географическая привязка и локальный поиск | 0,25 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| Социальное взаимодействие | 0,15 | 8 | 5 | 6 | 9 |
| Всего | 1 | 8,25 | 6,7 | 7,2 | 7,8 |

Из приведённой таблицы видно, что разрабатываемое приложение обладает высоким интегральным показателем качества и может рассматриваться как конкурентоспособное решение среди существующих аналогов.

Для оценки экономической эффективности проекта используется консервативный сценарий монетизации. Предполагается, что платный тариф будут использовать 500 пользователей это нужно обосновать, а стоимость подписки составит 5 руб. в месяц. Её нужно рассчитать.

Годовой объём денежных поступлений определяется по формуле 6.10:

Пгод ​= Кп​ ⋅ Цм​⋅12,                                      (6.10)

где Пгод​ − годовой объём денежных поступлений, руб;

Кп – количество пользователей платного тарифа;

Цм​ – стоимость подписки в месяц, руб;

Подставляя значения в формулу (6.10), получаем:

Пгод​ = 500 ⋅ 5 ⋅ 12 = 30 000 руб. не обосновано.

Следовательно, годовой объём денежных поступлений от использования платного тарифа составит 30 000 руб.

Срок окупаемости приложения Tок вычисляется по формуле 6.11

Ток = Сп / Пост.в год,	(6.11)

где Сп – полная себестоимость, руб.;

Пост.в год – денежные поступления от подписки в приложении за год, руб.

Tок – срок окупаемости приложения, который составляет:

Ток = 35 552,78 / 30 000 = 1,19 года. Не обосновано.

Таким образом, срок окупаемости web-приложения «Dropln» составляет 1,19 года, что является приемлемым показателем для программного средства с клиентской, серверной и информационной подсистемами, а также с развитой социальной и геозависимой логикой. Такой результат позволяет рассматривать проект как перспективный с точки зрения дальнейшего развития и коммерческого использования.

  - Выводы по разделу

В таблице 6.8 представлены результаты расчётов для основных показателей главы в краткой форме. Разработка web-приложения «Dropln» представляет собой перспективную и экономически обоснованную инвестицию, направленную на создание современного геозависимого социального сервиса для поиска, организации и сопровождения локальной активности пользователей.

Таблица 6.8 – Результаты расчeтов

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, дни | 63,5 |
| Основная заработная плата, руб. | 17 536,91 |
| Дополнительная заработная плата, руб. | 1 578,32 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения, руб. | 6 499,18 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах», руб. | 114,69 |
| Материальные затраты, руб. | 0,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги, руб. | 0,00 |
| Прочие прямые затраты, руб. | 2 805,91 |
| Накладные расходы, руб. | 4 384,23 |
| Себестоимость разработки программного средства, руб. | 32 919,24 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию, руб. | 2 633,54 |
| Полная себестоимость, руб. | 35 552,78 |
| Годовой объём денежных поступлений, руб. | 30 000,00 |
| Срок окупаемости, год | 1,19 |

Пользователи получат интуитивно понятную платформу с широким функционалом, которая позволит делать следующее:

- быстро находить локальную активность поблизости;

- создавать собственные точки взаимодействия на карте;

- приглашать других пользователей и вступать в существующие споты;

- использовать персональную friend-ссылку для установления социальных связей;

- обмениваться сообщениями внутри активности;

- получать уведомления о значимых событиях системы.

Дополнительные возможности:

- географическую привязку контента и локальный поиск;

- социальную логику взаимодействия пользователей;

- централизованную работу с уведомлениями и жалобами;

- административный контур сопровождения и контроля.

Конкурентные преимущества «Dropln»:

- ориентация на локальную активность и взаимодействие в реальном городском контексте;

- использование карты как основного интерфейсного элемента;

- сочетание событийной и социальной логики в рамках одной системы.

Таким образом, разработка web-приложения «Dropln» представляет собой экономически обоснованный и перспективный проект, сочетающий практическую значимость, современную архитектуру и приемлемые показатели эффективности. Реализация данного решения позволит создать конкурентоспособный программный продукт, ориентированный на развитие локального взаимодействия пользователей и дальнейшее расширение функциональности.

6.2 хорошо, в остальном ошибки. Делайте по методическим рекомендациям, если что-то непонятно – подойдите ко мне на консультацию, объясняю.