6 Технико-экономическое обоснование проекта

6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

Дипломный проект представляет собой веб-приложение «Маркетплейс фриланс-заказов для студентов». Разрабатываемое программное средство предназначено для организации взаимодействия между студентами, которые хотят получить практический опыт и сформировать портфолио, и заказчиками, заинтересованными в выполнении разовых задач по доступной стоимости.

Пользователям доступны следующие функции:

- регистрация и авторизация пользователей с разделением по ролям;

- просмотр каталога заказов, услуг и профилей исполнителей;

- поиск, фильтрация и сортировка материалов каталога;

- создание, редактирование и удаление заказов заказчиком;

- создание, редактирование и публикация услуг исполнителем;

- создание резюме исполнителя;

- подача откликов на заказы и услуги;

- обмен сообщениями между пользователями во встроенном чате;

- получение уведомлений о событиях внутри системы;

- формирование рейтингов и отзывов по результатам работы;

- модерация резюме, заказов, услуг, жалоб и пользователей;

- просмотр административной и менеджерской статистики.

Программное средство разработано как клиент-серверное веб-приложение. Серверная часть реализована на Node.js с использованием Express.js, клиентская часть создана на React.js, хранение данных организовано в MySQL, а обмен сообщениями в реальном времени обеспечивается Socket.IO. Для развёртывания используется Docker, что упрощает перенос приложения между средами и снижает затраты на сопровождение.

Для покрытия операционных расходов на сопровождение и адаптацию платформы, а также обеспечения её дальнейшего развития предусмотрена рекламная модель монетизации. Данный подход не нарушает базовую социальную ориентированность проекта и не создаёт финансового барьера для студентов-исполнителей или заказчиков. Медийная реклама интегрирована в ключевые пользовательские сценарии, где концентрация внимания максимальна: формирование нового заказа в каталоге, сохранение и обновление портфолио исполнителя, а также открытие встроенного чата для обсуждения деталей.

Разрабатываемое веб-приложение является социально-ориентированным программным средством. Его основная ценность заключается не в прямой продаже доступа, а в снижении трудоёмкости поиска исполнителей, подбора заказов, коммуникации и модерации. Экономический эффект достигается за счёт сокращения времени, которое студенты, заказчики и менеджеры тратят на ручной поиск, согласование условий и проверку материалов через внешние каналы.

6.2 Исходные данные для проведения расчетов

Исходные данные, представленные в таблице 6.1, для расчета показателей проекта приняты на основе действующих нормативов организации, методических указаний по дипломному проектированию и экспертной оценки условий разработки. Средняя месячная заработная плата разработчика установлена с учетом уровня оплаты труда специалиста соответствующей квалификации. Коэффициент изменения скорости обработки информации отражает повышение эффективности труда за счет использования современных инструментов разработки и библиотек. Стоимость одного машино-часа учитывает эксплуатацию персонального компьютера в локальной среде, включая амортизацию оборудования и затраты на электроэнергию. Специализированное оборудование и платные программные средства не использовались, проект реализован на базе бесплатного программного обеспечения с открытой лицензией.

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

| Показатель | Единица измерения | Условное обозначение | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент изменения скорости обработки информации | Ед. | Кск | 0,60 |
| Численность разработчиков | Чел. | Чр | 1 |
| Средняя месячная заработная плата разработчика | Руб. | Сзп | 1200,00 |
| Фонд рабочего времени в месяце | Дней | Фрв | 21,5 |
| Коэффициент естественных потерь рабочего времени | Ед. | Кп | 1,10 |
| Коэффициент премирования | Ед. | Кпр | 1,00 |
| Норматив дополнительной заработной платы | % | Нд.з | 10,00 |
| Ставка отчислений в фонд социальной защиты населения | % | Нф.с.з.н | 34,00 |
| Ставка обязательного страхования от несчастных случаев | % | Нб.г.с | 0,60 |
| Стоимость одного машино-часа | Руб. | См.ч | 0,12 |
| Норматив прочих прямых затрат | % | Нп.з | 12,00 |
| Норматив общепроизводственных и общехозяйственных расходов | % | Нобп, обх | 30,00 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию | % | Нр.с.а | 10,00 |
| Уровень рентабельности | % | Урент | 30,00 |
| Ставка ндс | % | Нндс | 20,00 |

Приведённые нормативы являются базой для всех последующих вычислений: расчёта трудоёмкости, заработной платы исполнителей, себестоимости и итоговой цены программного средства.

6.3 Методика обоснования цены

В рыночных экономических условиях программное средство выступает преимущественно в виде продукции организаций, представляющей собой функционально завершенные и имеющие товарный вид программные средства, реализуемые покупателям по рыночным отпускным ценам. Все завершенные разработки программных средств являются научно-технической продукцией.

Выбор эффективных проектов программных средств связан с их экономической оценкой и расчетом экономического эффекта, который может определяться как у разработчика, так и у пользователя.

У разработчика экономический эффект выступает в виде чистой прибыли от реализации программного средства, остающейся в распоряжении организации, а у пользователя - в виде экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов, получаемой за счет:

- снижения трудоемкости поиска исполнителей и заказов;

- сокращения времени на согласование требований, сроков и бюджета;

- уменьшения затрат на использование внешних каналов коммуникации;

- снижения расходов на ручную модерацию материалов;

- улучшения показателей основной деятельности за счет ускорения взаимодействия участников платформы.

Стоимостная оценка программного средства у разработчика предполагает определение затрат по следующим статьям: основная и дополнительная заработная плата исполнителей, отчисления на социальные нужды, расходы на материалы, расходы на специальное оборудование и платные услуги, расходы на оплату машинного времени, прочие прямые затраты, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, а также расходы на сопровождение и адаптацию. На основании этих затрат рассчитывается себестоимость и отпускная цена данного программного средства.

6.4 Объем программного средства

Трудоемкость разработки программного средства напрямую зависит от его функционального наполнения. На основании анализа реализованных возможностей приложения был сформирован перечень типовых функций, каждая из которых имеет нормативно установленный объем в условных машино-командах. Состав и объем функций приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Содержание и объем функций разрабатываемого ПС

| Содержание функции | Объем, условных машино-команд |
| --- | --- |
| Управление вводом и выводом данных | 2400 |
| Обработка наборов и записей базы данных | 2670 |
| Организация поиска и фильтрации в базе данных | 5480 |
| Загрузка, обновление и ведение базы данных | 2780 |
| Управление доступом и проверка прав пользователей | 3360 |
| Обеспечение интерфейса между компонентами | 970 |
| Отладка прикладных программ в интерактивном режиме | 4300 |
| Графический вывод результатов и пользовательских экранов | 480 |
| Обмен сообщениями и уведомлениями в реальном времени | 6380 |
| Итого | 28820 |

Общий объем программного средства рассчитывается по формуле:

Vо = ΣVi 	(6.1)

где Vi - объем i-й функции программного средства, условных машино-команд; n - общее число функций.

Vо = 2400 + 2670 + 5480 + 2780 + 3360 + 970 + 4300 + 480 + 6380 = 28820 условных машино-команд.

Скорректированный объем функций вычисляется по формуле

V'о = Vо * Kск	(6.2)

V'о = 28820 * 0,60 = 17292 условных машино-команды.

6.5 Расчет трудоемкости выполняемой работы

Исходя из состава реализованных модулей и фактической последовательности работ, экспертным путем была определена продолжительность каждого этапа разработки. Трудоемкость по видам работ сведена в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 – Трудоемкость по видам работ

| Содержание работ | Затраты рабочего времени, дней |
| --- | --- |
| Анализ предметной области и аналогов фриланс-платформ | 8 |
| Формирование функциональных требований и ролей пользователей | 6 |
| Проектирование архитектуры веб-приложения | 7 |
| Разработка логической схемы базы данных | 6 |
| Реализация серверной части и rest api | 16 |
| Реализация клиентской части веб-приложения | 18 |
| Разработка каталога, заказов, услуг и откликов | 10 |
| Разработка чатов, уведомлений, рейтингов и отзывов | 8 |
| Разработка административных и менеджерских функций | 7 |
| Тестирование, отладка и исправление ошибок | 12 |
| Подготовка документации и пользовательского руководства | 5 |
| Всего | 103 |

Определение трудоемкости необходимо для дальнейшего расчета основной заработной платы. Для данного дипломного проекта трудоемкость определена экспертным путем на основании календарного плана, состава реализованных модулей и фактической структуры разработанного приложения.

Время разработки в месяцах определяется по формуле

Траз = Тдн / ФРВ

(6.3)

где Тдн - трудоемкость разработки, дней; а ФРВ, в свою очередь, – фонд рабочего времени в месяце, дней.

Траз = 103 / 21,5 = 4,79 мес.

6.6 Основная заработная плата

Для определения величины основной заработной платы была принята средняя месячная заработная плата разработчика в размере 1200 руб. Дипломный проект разрабатывался одним исполнителем.

Основная заработная плата рассчитывается по формуле

Соз = Сзп * Траз * Чр

(6.4)

где Соз - основная заработная плата, руб.; Сзп - средняя месячная заработная плата, руб.; Траз - время разработки, мес.; Чр - количество разработчиков, чел.

Соз = 1200,00 * 4,79 * 1 = 5748,84 руб.

6.7 Дополнительная заработная плата

Дополнительная заработная плата на конкретное программное средство включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате.

Сд.з = Соз * Нд.з / 100,

(6.5)

где Сд.з - дополнительная заработная плата, руб.; Нд.з - норматив дополнительной заработной платы, %.

Сд.з = 5748,84 * 10 / 100 = 574,88 руб.

6.8 Отчисления в Фонд социальной защиты населения

Отчисления в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются по нормативу в процентном отношении к фонду основной и дополнительной заработной платы исполнителей.

Сф.с.з.н.о = (Соз + Сд.з) * (Нф.с.з.н + Нб.г.с) / 100,

(6.6)

Сф.с.з.н.о = (5748,84 + 574,88) * 34,60 / 100 = 2188,01 руб.

6.9 Расходы на материалы

Расходы на материалы по данному проекту носят вспомогательный характер, так как основная работа велась в цифровой среде с использованием сред разработки, систем контроля версий и облачных хранилищ. В статью материальных затрат включены расходные материалы, необходимые для документирования, печати графического материала и резервного копирования рабочих файлов. Состав и стоимость израсходованных материалов приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Состав и стоимость израсходованных материалов

| Вид материальных затрат | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- |
| Бумага офисная для подготовки и печати материалов | 12,00 |
| Тонер для картриджа | 8,00 |
| Канцелярские принадлежности | 6,50 |
| Накопитель и резервное копирование рабочих материалов | 18,00 |
| Всего | 44,50 |

Сумма расходов на материалы составляет 44,50 руб.

6.10 Расходы на специальное оборудование и платные услуги

Для реализации проекта использовались бесплатные инструменты разработки и открытые библиотеки: Node.js, React.js, Express.js, MySQL, Docker и Socket.IO. Специальное оборудование и платные услуги сторонних организаций не приобретались.

6.11 Расходы на оплату машинного времени

Расходы на оплату машинного времени включают использование персонального компьютера во время проектирования, разработки, тестирования и отладки веб-приложения. Количество машино-часов принято исходя из 6 часов работы компьютера в течение каждого рабочего дня разработки.

См.в = См.ч * Tм.ч,

(6.7)

где См.в - расходы на оплату машинного времени, руб.; См.ч - стоимость одного машино-часа, руб.; Tм.ч - количество машино-часов.

Tм.ч = 103 * 6 = 618 машино-часов.

См.в = 0,12 * 618 = 74,16 руб.

6.12 Прочие прямые затраты

Сумма прочих прямых затрат определяется как произведение основной заработной платы исполнителя на норматив прочих затрат в целом по организации.

Сп.з = Соз * Нп.з / 100.

(6.8)

Сп.з = 5748,84 * 12 / 100 = 689,86 руб.

6.13 Общепроизводственные и общехозяйственные расходы

Сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов определяется как произведение основной заработной платы исполнителя на норматив накладных расходов.

Собп,обх = Соз * Нобп,обх / 100.

(6.9)

Собп,обх = 5748,84 * 30 / 100 = 1724,65 руб.

6.14 Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы, отчислений на социальные нужды, расходов на материалы, специальное оборудование и платные услуги, оплату машинного времени, прочих прямых затрат, общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Ср = Соз + Сд.з + Сф.с.з.н.о + См + Ссопу + См.в + Сп.з+ Собп,обх.

(6.10)

Ср = 5748,84 + 574,88 + 2188,01 + 44,50 + 0,00 + 74,16 + 689,86 + 1724,65 = 11044,90 руб.

6.15 Расходы на сопровождение и адаптацию

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию программного средства определяется как произведение суммы расходов на разработку на норматив расходов на сопровождение и адаптацию.

Ср.с.а = Ср * Нр.с.а / 100.

(6.11)

Ср.с.а = 11044,90 * 10 / 100 = 1104,49 руб.

6.16 Полная себестоимость

Полная себестоимость программного средства вычисляется по формуле

Сп = Ср + Ср.с.а.

(6.12)

Сп = 11044,90 + 1104,49 = 12149,39 руб.

6.17 Определение цены программного средства

Отпускная цена рассчитывается на основании цены разработчика, которая формируется на основе показателя рентабельности продукции. Для данного проекта уровень рентабельности принят равным 30 %.

Ппс = Сп * Урент / 100,

(6.13)

Ппс = 12149,39 * 30 / 100 = 3644,82 руб.

Цена разработчика без налогов определяется по формуле

Цр = Сп + Ппс.

(6.14)

Цр = 12149,39 + 3644,82 = 15794,21 руб.

Сумма налога на добавленную стоимость рассчитывается по формуле

НДС = Цр * Нндс / 100.

(6.15)

НДС = 15794,21 * 20 / 100 = 3158,84 руб.

Отпускная цена с НДС вычисляется по формуле

Цс НДС = Цр + НДС.

(6.16)

Цс НДС = 15794,21 + 3158,84 = 18953,05 руб.

6.18 Расчет годового экономического эффекта

Поскольку веб-приложение разрабатывается для снижения трудоемкости поиска заказов, подбора исполнителей, коммуникации и модерации, расчет экономического эффекта производится за счет экономии рабочего времени пользователей и сотрудников, сопровождающих платформу. В таблице 6.6 представлены показатели снижения трудоемкости по основным группам пользователей.

Таблица 6.6 – Показатели снижения трудоемкости

| Наименование работы | До/после внедрения, ч/мес. | Экономия, ч/мес. | Количество пользователей | Годовая экономия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск заказов студентами-исполнителями | 6,0 / 2,4 | 3,6 | 50 | 15120,00 |
| Поиск исполнителей заказчиками | 4,0 / 1,6 | 2,4 | 20 | 6912,00 |
| Модерация резюме, заказов, услуг и жалоб | 20,0 / 12,0 | 8,0 | 1 | 960,00 |
| Итого |  |  |  | 22992,00 |

Годовая экономия затрат определяется по формуле

Эуг = Σ((Тб - Тп) * Ч * Сч * 12),

(6.17)

где Тб - трудоемкость работ до внедрения, ч/мес.; Тп - трудоемкость работ после внедрения, ч/мес.; Ч - количество пользователей или сотрудников; Сч - стоимость одного часа работы, руб.

Эуг = 15120,00 + 6912,00 + 960,00 = 22992,00 руб.

Согласно расчету, положительный экономический эффект от использования программного средства составляет 22992,00 руб. в год.

6.19 Выводы по разделу

Рассчитаем рентабельность разработки программного средства по формуле

Р = Эуг / Сп * 100.

(6.18)

Р = 22992,00 / 12149,39 * 100 = 189,25 %.

Рассчитаем простой срок окупаемости разработки программного средства по формуле

Ток = Сп / Эуг.

(6.19)

Ток = 12149,39 / 22992,00 = 0,53 года.

Основные результаты расчётов по данному разделу сведены в итоговую таблицу 6.7, которая содержит полный перечень технико-экономических показателей разработанного веб-приложения.

Таблица 6.7 – Результаты расчетов

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Время разработки | Мес. | 4,79 |
| Количество разработчиков | Чел. | 1 |
| Основная заработная плата | Руб. | 5748,84 |
| Дополнительная заработная плата | Руб. | 574,88 |
| Отчисления на социальные нужды | Руб. | 2188,01 |
| Материалы, машинное время и прочие прямые затраты | Руб. | 808,52 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | Руб. | 1724,65 |
| Себестоимость разработки программного средства | Руб. | 11044,90 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | Руб. | 1104,49 |
| Полная себестоимость | Руб. | 12149,39 |
| Плановая прибыль | Руб. | 3644,82 |
| Отпускная цена с ндс | Руб. | 18953,05 |
| Годовой экономический эффект | Руб. | 22992,00 |
| Рентабельность разработки | % | 189,25 |
| Срок окупаемости | Лет | 0,53 |

Создание веб-приложения «Маркетплейс фриланс-заказов для студентов» позволяет снизить трудоемкость поиска исполнителей и заказов, упростить коммуникацию между участниками, централизовать модерацию и повысить прозрачность взаимодействия. Проект обладает положительным годовым экономическим эффектом, высокой рентабельностью и коротким сроком окупаемости. Срок окупаемости продукта составляет 0,53 года, что подтверждает экономическую целесообразность разработки и внедрения программного средства.