# 7 Экономическое обоснование дипломного проекта

## 7.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

Дипломный проект представляет собой программное средство Lume Chat - веб-приложение для обмена сообщениями, организации личных и групповых чатов, выполнения голосовых и видеозвонков, администрирования пользователей и модерации пользовательской активности.

Разрабатываемое программное средство относится к классу коммуникационных веб-сервисов. Оно предназначено для использования в учебных группах, небольших организациях, проектных командах и закрытых сообществах, которым требуется собственная среда общения с контролем доступа и возможностью развертывания на управляемой инфраструктуре.

Клиентская часть проекта реализована с применением React, TypeScript, React Router, Socket.IO Client и вспомогательных библиотек для работы с интерфейсом, маршрутизацией и состоянием приложения. Серверная часть реализована на Node.js, Express, Socket.IO и TypeScript. Для хранения данных используется PostgreSQL, для медиасвязи - WebRTC и mediasoup, для загрузки и хранения файлов - объектное хранилище, совместимое с MinIO.

Пользователю доступны следующие функции:

регистрация, авторизация и восстановление доступа;

просмотр списка друзей, отправка и принятие заявок;

создание личных и групповых чатов;

обмен текстовыми сообщениями в режиме реального времени;

отправка вложений, голосовых сообщений, видеозаметок и стикеров;

редактирование, удаление, пересылка, закрепление сообщений и ответы на сообщения;

добавление реакций и участие в опросах;

голосовые и видеозвонки между пользователями;

групповые звонки с использованием SFU-архитектуры;

отображение статуса пользователя, режима невидимости и индикатора качества сети;

субтитры в звонках и перевод сообщений;

настройка профиля, аватара, оформления имени и фонового изображения;

административное управление пользователями, логами, статистикой и рассылками;

модерация жалоб, предупреждений и нарушений.

В отличие от универсальных публичных мессенджеров, Lume Chat ориентирован на управляемое внедрение в конкретной организации. Это позволяет контролировать роли пользователей, модерацию, хранение данных и доступ к административным функциям.

Программное средство имеет практическую ценность за счет сокращения времени коммуникации, объединения текстового общения и звонков в одной системе, снижения зависимости от сторонних сервисов и возможности дальнейшего расширения функционала под требования конкретного заказчика.

В рамках экономического обоснования рассматривается два возможных эффекта: экономический результат разработчика при подписочной модели монетизации и экономический эффект пользователя при внутреннем внедрении вместо платных коммуникационных сервисов.

## 7.2 Исходные данные для проведения расчетов

Источниками исходных данных для расчетов являются структура разработанного программного средства, фактически выполненные работы, принятые нормативы из методических материалов по экономическому обоснованию программных средств, а также усредненные значения затрат, характерные для разработки веб-приложения.

Расчеты выполняются в белорусских рублях. В качестве расчетной должности принят full-stack разработчик, так как в проекте выполнялись работы как по клиентской части, так и по серверной логике, базе данных, WebSocket-взаимодействию и контейнеризации.

Таблица 7.1 - Исходные данные для расчета

| Показатель | Единица измерения | Условное обозначение | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность разработчиков | чел. | Чр | 1 |
| Продолжительность разработки | раб. дней | Драз | 71 |
| Среднее число рабочих дней в месяце | дней | Дм | 21 |
| Средняя месячная заработная плата разработчика | руб. | Сзп | 1 850,00 |
| Норматив дополнительной заработной платы | % | Ндз | 15,00 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения | % | Нфсзн | 34,00 |
| Ставка отчислений в Белгосстрах | % | Нбгс | 0,60 |
| Стоимость одного машино-часа | руб. | Смч | 0,06 |
| Норматив прочих прямых затрат | % | Нпз | 18,50 |
| Норматив общепроизводственных и общехозяйственных расходов | % | Нобп,обх | 10,00 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию | % | Нрса | 17,00 |
| Уровень рентабельности | % | Урент | 30,00 |
| Ставка НДС | % | Нндс | 20,00 |

Приведенные показатели используются далее для расчета себестоимости разработки, отпускной цены программного средства, показателей подписочной модели и срока окупаемости.

## 7.3 Методика обоснования цены

В современных рыночных условиях программное средство выступает как научно-техническая продукция, имеющая потребительскую ценность и способная приносить экономический эффект разработчику или пользователю.

Для разработчика экономический эффект выражается в прибыли от реализации программного средства, подписки, сопровождения или передачи прав на использование. Для пользователя экономический эффект выражается в экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Экономический эффект у пользователя может возникать за счет следующих факторов:

снижения затрат на покупку и сопровождение сторонних коммуникационных сервисов;

сокращения времени на поиск сообщений, согласование задач и проведение рабочих встреч;

централизации общения, файлов и звонков в едином программном средстве;

повышения управляемости доступа за счет ролей администратора и модератора;

ускорения ввода новых участников в рабочую коммуникационную среду;

уменьшения организационных затрат на поддержку разрозненных каналов связи.

Стоимостная оценка программного средства у разработчика предполагает расчет затрат по следующим статьям: основная и дополнительная заработная плата, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, специальное оборудование и платные услуги, машинное время, прочие прямые затраты, накладные расходы, расходы на сопровождение и адаптацию.

На основании перечисленных затрат определяется себестоимость разработки. Далее может рассчитываться отпускная цена с учетом нормативной прибыли и НДС либо экономический результат от подписочной модели.

## 7.4 Определение объема и трудоемкости программного средства

Объем программного средства определяется не только количеством строк кода, но и совокупностью реализованных функций. Для данного проекта значительная часть трудоемкости связана с обработкой событий реального времени, разграничением прав доступа, работой с медиа, интеграцией внешних сервисов и тестированием пользовательских сценариев.

Таблица 7.2 - Содержание и объем функций разрабатываемого программного средства

| Функция программного средства | Характеристика функции | Оценочный удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Авторизация и пользователи | Регистрация, вход, JWT, восстановление пароля, роли | 12 |
| Чаты и сообщения | Личные и групповые чаты, сообщения, реакции, ответы, пересылка | 23 |
| Друзья и профили | Заявки, статусы, аватары, оформление профиля | 10 |
| Звонки | WebRTC-сигналинг, голосовые и видеозвонки | 12 |
| Групповые звонки | mediasoup, транспорт, producer/consumer, комнаты | 11 |
| Медиа и вложения | Файлы, стикеры, голосовые сообщения, видеозаметки | 9 |
| Перевод и субтитры | Интеграции DeepL и Deepgram, отображение субтитров | 7 |
| Администрирование и модерация | Панели управления, логи, статистика, жалобы | 10 |
| Развертывание и тесты | Docker, окружение, unit и integration tests | 6 |
| Всего |  | 100 |

На основании структуры функций был составлен перечень работ, реально необходимых для создания программного средства.

Таблица 7.3 - Затраты рабочего времени на разработку программного средства

| Содержание работ | Затраты рабочего времени, дней |
| --- | --- |
| Анализ предметной области и требований к коммуникационному сервису | 4 |
| Проектирование архитектуры клиент-серверного приложения | 4 |
| Проектирование базы данных, ролей и связей между сущностями | 5 |
| Разработка регистрации, авторизации и восстановления пароля | 6 |
| Разработка личных и групповых чатов | 7 |
| Разработка обмена сообщениями, реакциями, ответами и пересылками | 8 |
| Разработка загрузки файлов, стикеров, голосовых и видео сообщений | 6 |
| Разработка списка друзей, заявок и статусов присутствия | 5 |
| Разработка профиля пользователя и персонализации интерфейса | 5 |
| Разработка голосовых и видеозвонков | 5 |
| Разработка групповых звонков на базе mediasoup | 4 |
| Интеграция субтитров, перевода и индикатора качества сети | 5 |
| Разработка административной панели | 4 |
| Разработка модераторских функций | 2 |
| Контейнеризация, настройка окружения и подготовка развертывания | 3 |
| Тестирование и исправление ошибок | 3 |
| Подготовка пояснительных материалов | 2 |
| Всего | 71 |

Время разработки в месяцах определяется по формуле (7.1):

Траз = Драз / Дм,                                                     (7.1)

где Траз - время разработки, мес.; Драз - продолжительность разработки, дней; Дм - среднее количество рабочих дней в месяце.

Траз = 71 / 21 = 3,38 мес.

## 7.5 Расчет основной заработной платы

Основная заработная плата является одной из основных статей затрат при разработке программного средства. Для проекта Lume Chat работа выполнялась одним разработчиком, совмещающим функции frontend-, backend- и full-stack специалиста.

Основная заработная плата определяется по формуле (7.2):

Соз = Траз x Чр x Сзп,                                             (7.2)

где Соз - основная заработная плата, руб.; Траз - время разработки, мес.; Чр - численность разработчиков, чел.; Сзп - средняя месячная заработная плата, руб.

Соз = 3,38 x 1 x 1 850,00 = 6 254,76 руб.

Таблица 7.4 - Расчет основной заработной платы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, мес. | 3,38 |
| Количество разработчиков, чел. | 1 |
| Средняя месячная заработная плата, руб. | 1 850,00 |
| Основная заработная плата, руб. | 6 254,76 |

## 7.6 Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и рассчитывается по нормативу от основной заработной платы.

Дополнительная заработная плата определяется по формуле (7.3):

Сдз = Соз x Ндз / 100,                                             (7.3)

где Сдз - дополнительная заработная плата, руб.; Ндз - норматив дополнительной заработной платы, %.

Сдз = 6 254,76 x 15,00 / 100 = 938,21 руб.

Таблица 7.5 - Расчет дополнительной заработной платы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Основная заработная плата, руб. | 6 254,76 |
| Норматив дополнительной заработной платы, % | 15,00 |
| Дополнительная заработная плата, руб. | 938,21 |

## 7.7 Расчет отчислений на социальные нужды

Отчисления в Фонд социальной защиты населения и Белгосстрах определяются в процентном отношении к фонду основной и дополнительной заработной платы.

Отчисления в ФСЗН рассчитываются по формуле (7.4):

Сфсзн = (Соз + Сдз) x Нфсзн / 100.                              (7.4)

Сфсзн = (6 254,76 + 938,21) x 34,00 / 100 = 2 445,61 руб.

Отчисления в Белгосстрах рассчитываются по формуле (7.5):

Сбгс = (Соз + Сдз) x Нбгс / 100.                                (7.5)

Сбгс = (6 254,76 + 938,21) x 0,60 / 100 = 43,16 руб.

Таблица 7.6 - Отчисления на социальные нужды

| Показатель | Значение, руб. |
| --- | --- |
| Фонд основной и дополнительной заработной платы | 7 192,98 |
| Отчисления в ФСЗН | 2 445,61 |
| Отчисления в Белгосстрах | 43,16 |
| Всего отчисления | 2 488,77 |

## 7.8 Расходы на материалы

Расходы на материалы включают затраты, связанные с подготовкой документации, печатью промежуточных материалов, оформлением пояснительной записки и вспомогательными расходными материалами.

Таблица 7.7 - Материальные затраты на разработку программного средства

| Вид материальных затрат | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- |
| Бумага для печати материалов проекта | 24,00 |
| Картридж и расходные материалы принтера | 26,96 |
| Всего | 50,96 |

Сумма расходов на материалы составляет 50,96 руб.

## 7.9 Расходы на специальное оборудование и платные услуги

Для разработки программного средства использовалось рабочее место разработчика, периферийное оборудование и программные сервисы. Поскольку проект является веб-приложением с медиасвязью, при разработке необходимы средства проверки микрофона, камеры, браузерного клиента, серверной части и сетевого взаимодействия.

Таблица 7.8 - Стоимость оборудования, специальных программ и платных услуг

| Вид затрат | Фактические затраты, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Устройство ввода «Мышь компьютерная» | 181,44 |
| Платные сервисы и инструменты разработки на период проекта | 214,80 |
| Тестовая инфраструктура и доменно-серверные услуги | 268,50 |
| Всего | 664,74 |

Сумма расходов на специальное оборудование и платные услуги составляет 664,74 руб.

## 7.10 Расходы на оплату машинного времени

Машинное время включает время использования персонального компьютера и программной среды при разработке, отладке, тестировании, запуске клиентской и серверной частей, а также проверке работы базы данных и WebSocket-событий.

Расходы на машинное время рассчитываются по формуле (7.6):

Смв = Драз x Тд x Смч,                                          (7.6)

где Смв - расходы на машинное время, руб.; Драз - количество рабочих дней; Тд - продолжительность рабочего дня, ч; Смч - стоимость одного машино-часа, руб.

Смв = 71 x 8 x 0,06 = 34,08 руб.

Таблица 7.9 - Расчет расходов на машинное время

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество рабочих дней | 71 |
| Количество часов в рабочем дне | 8 |
| Стоимость одного машино-часа, руб. | 0,06 |
| Расходы на машинное время, руб. | 34,08 |

## 7.11 Прочие прямые затраты

Прочие прямые затраты включают расходы, которые невозможно прямо отнести к отдельной операции разработки, но которые возникают в процессе создания программного средства: использование связи, вспомогательных сервисов, консультационных материалов и организационных ресурсов.

Прочие прямые затраты определяются по формуле (7.7):

Спз = Соз x Нпз / 100,                                         (7.7)

Спз = 6 254,76 x 18,50 / 100 = 1 157,13 руб.

## 7.12 Общепроизводственные и общехозяйственные расходы

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы учитывают затраты на организацию работ, управление разработкой, содержание рабочего места, использование общих ресурсов и обеспечение условий труда.

Сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов определяется по формуле (7.8):

Собп,обх = Соз x Нобп,обх / 100.                              (7.8)

Собп,обх = 6 254,76 x 10,00 / 100 = 625,48 руб.

## 7.13 Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства определяется как сумма всех рассчитанных ранее затрат.

Расчет выполняется по формуле (7.9):

Ср = Соз + Сдз + Сфсзн + Сбгс + См + Ссопу + Смв + Спз + Собп,обх.          (7.9)

Ср = 6 254,76 + 938,21 + 2 445,61 + 43,16 + 50,96 + 664,74 + 34,08 + 1 157,13 + 625,48 = 12 214,13 руб.

Таблица 7.10 - Калькуляция расходов на разработку

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Основная заработная плата | 6 254,76 |
| Дополнительная заработная плата | 938,21 |
| Отчисления в ФСЗН | 2 445,61 |
| Отчисления в Белгосстрах | 43,16 |
| Материальные затраты | 50,96 |
| Специальное оборудование и платные услуги | 664,74 |
| Машинное время | 34,08 |
| Прочие прямые затраты | 1 157,13 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 625,48 |
| Всего расходы на разработку | 12 214,13 |

## 7.14 Расходы на сопровождение и адаптацию

После завершения разработки программное средство требует адаптации к условиям внедрения, настройки окружения, подготовки учетных записей, проверки работы в целевой инфраструктуре, исправления выявленных ошибок и первичного сопровождения пользователей.

Расходы на сопровождение и адаптацию рассчитываются по формуле (7.10):

Срса = Ср x Нрса / 100.                                       (7.10)

Срса = 12 214,13 x 17,00 / 100 = 2 076,40 руб.

## 7.15 Полная себестоимость программного средства

Полная себестоимость программного средства определяется как сумма расходов на разработку и расходов на сопровождение и адаптацию.

Полная себестоимость рассчитывается по формуле (7.11):

Сп = Ср + Срса.                                                (7.11)

Сп = 12 214,13 + 2 076,40 = 14 290,54 руб.

Для определения ориентировочной отпускной цены при продаже программного средства может быть использован нормативный уровень рентабельности.

Прибыль рассчитывается по формуле (7.12):

П = Сп x Урент / 100.                                         (7.12)

П = 14 290,54 x 30,00 / 100 = 4 287,16 руб.

Цена без НДС и цена с НДС рассчитываются по формулам (7.13) и (7.14):

Ц = Сп + П;     Цндс = Ц x (1 + Нндс / 100).                 (7.13, 7.14)

Ц = 14 290,54 + 4 287,16 = 18 577,70 руб.

Цндс = 18 577,70 x 1,20 = 22 293,24 руб.

Таблица 7.11 - Расчет полной себестоимости и отпускной цены

| Показатель | Значение, руб. |
| --- | --- |
| Расходы на разработку | 12 214,13 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 2 076,40 |
| Полная себестоимость | 14 290,54 |
| Нормативная прибыль | 4 287,16 |
| Цена без НДС | 18 577,70 |
| НДС | 3 715,54 |
| Цена с НДС | 22 293,24 |

## 7.16 Расчет экономического эффекта при использовании подписочной модели

Для программного средства Lume Chat целесообразной является модель платной подписки. Она соответствует характеру веб-сервиса, так как пользователь оплачивает доступ к функционалу, а разработчик обеспечивает работоспособность серверной части, обновления, исправление ошибок и развитие продукта.

В расчетах принята цена подписки 7,00 руб. в месяц за одного активного пользователя без учета НДС. Цена подписки с учетом НДС составляет:

Цподп.ндс = 7,00 x 1,20 = 8,40 руб.

Годовая выручка без учета НДС рассчитывается по формуле (7.15):

Вг = Цподп x N x 12,                                          (7.15)

где Вг - годовая выручка, руб.; Цподп - месячная цена подписки без НДС, руб.; N - количество платных пользователей.

Вг = 7,00 x 220 x 12 = 18 480,00 руб.

Сумма НДС по годовой выручке составит 3 696,00 руб., а платежи пользователей с учетом НДС - 22 176,00 руб.

Минимальное количество пользователей для окупаемости за один год определяется по формуле (7.16):

Nок = Сп / (Цподп x 12).                                      (7.16)

Nок = 14 290,54 / (7,00 x 12) = 171 пользователей.

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (7.17):

Ток = Сп / Вг.                                                (7.17)

Ток = 14 290,54 / 18 480,00 = 0,77 года.

Рентабельность проекта в первый год эксплуатации рассчитывается по формуле (7.18):

R = (Вг - Сп) / Сп x 100%.                                   (7.18)

R = (18 480,00 - 14 290,54) / 14 290,54 x 100% = 29,32%.

Таблица 7.12 - Показатели подписочной модели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Цена подписки без НДС, руб./мес. | 7,00 |
| Цена подписки с НДС, руб./мес. | 8,40 |
| Планируемое количество платных пользователей, чел. | 220 |
| Годовая выручка без НДС, руб. | 18 480,00 |
| Годовая выручка с НДС, руб. | 22 176,00 |
| Минимальное количество пользователей для окупаемости за год, чел. | 171 |
| Срок окупаемости, лет | 0,77 |
| Рентабельность проекта в первый год, % | 29,32 |

## 7.17 Расчет экономического эффекта для пользователя

Если программное средство внедряется внутри организации для собственного использования, экономический эффект может быть определен через снижение затрат на сторонние коммуникационные сервисы и сокращение времени сотрудников на организацию взаимодействия.

Для расчета принимается, что организация использует 80 активных пользователей. Средняя стоимость альтернативного набора коммуникационных сервисов принимается равной 5,00 руб. в месяц на одного пользователя. Годовая экономия на лицензиях рассчитывается по формуле (7.19):

Элиц = Цалт x N x 12.                                        (7.19)

Элиц = 5,00 x 80 x 12 = 4 800,00 руб.

Дополнительный эффект возникает за счет сокращения времени на поиск сообщений, согласование встреч и переключение между различными сервисами. Для расчета принято сокращение 12 часов рабочего времени в месяц по организации.

Экономия рабочего времени рассчитывается по формуле (7.20):

Эвр = Тмес x Счас x 12.                                      (7.20)

Эвр = 12 x 11,01 x 12 = 1 585,71 руб.

Общий годовой экономический эффект пользователя определяется по формуле (7.21):

Эг = Элиц + Эвр.                                             (7.21)

Эг = 4 800,00 + 1 585,71 = 6 385,71 руб.

Срок окупаемости при внутреннем внедрении составит 14 290,54 / 6 385,71 = 2,24 года.

Таблица 7.13 - Расчет экономического эффекта для пользователя

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество пользователей в организации, чел. | 80 |
| Стоимость альтернативного сервиса, руб./мес. на пользователя | 5,00 |
| Годовая экономия на лицензиях, руб. | 4 800,00 |
| Сокращение трудозатрат, часов/мес. | 12 |
| Расчетная часовая ставка специалиста, руб. | 11,01 |
| Годовая экономия рабочего времени, руб. | 1 585,71 |
| Годовой экономический эффект, руб. | 6 385,71 |
| Срок окупаемости для пользователя, лет | 2,24 |

## 7.18 Сравнение с программами-аналогами

Для дополнительного обоснования целесообразности разработки проведено качественное сравнение с распространенными коммуникационными сервисами. Оценка носит экспертный характер и учитывает критерии, важные для дипломного проекта: управляемость развертывания, наличие чатов, звонков, администрирования, модерации и возможность адаптации под конкретную организацию.

Таблица 7.14 - Сравнение Lume Chat с программами-аналогами

| Показатель качества | Весовой коэффициент | Lume Chat | Discord | Telegram | Slack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Личные и групповые чаты | 0,20 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Голосовые и видеозвонки | 0,15 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Администрирование и модерация | 0,20 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| Возможность закрытого внедрения | 0,20 | 8 | 4 | 3 | 6 |
| Адаптация под дипломный проект | 0,15 | 9 | 4 | 4 | 5 |
| Интеграция субтитров и перевода | 0,10 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Итоговая оценка | 1,00 | 8,05 | 6,65 | 5,45 | 6,75 |

По итоговой экспертной оценке Lume Chat уступает некоторым массовым сервисам по зрелости экосистемы, но имеет преимущество по критериям закрытого внедрения, адаптации под требования проекта, контролю ролей и возможности дальнейшего развития. Поэтому разработка собственного программного средства является оправданной.

## 7.19 Итоговые технико-экономические показатели

Таблица 7.15 - Итоговые технико-экономические показатели проекта

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, мес. | 3,38 |
| Количество разработчиков, чел. | 1 |
| Основная заработная плата, руб. | 6 254,76 |
| Дополнительная заработная плата, руб. | 938,21 |
| Отчисления в ФСЗН и Белгосстрах, руб. | 2 488,77 |
| Расходы на материалы, руб. | 50,96 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги, руб. | 664,74 |
| Расходы на машинное время, руб. | 34,08 |
| Прочие прямые затраты, руб. | 1 157,13 |
| Накладные расходы, руб. | 625,48 |
| Себестоимость разработки, руб. | 12 214,13 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию, руб. | 2 076,40 |
| Полная себестоимость программного средства, руб. | 14 290,54 |
| Ориентировочная цена с НДС при продаже прав, руб. | 22 293,24 |
| Годовая выручка по подписочной модели без НДС, руб. | 18 480,00 |
| Минимальное количество пользователей для окупаемости за год, чел. | 171 |
| Срок окупаемости по подписочной модели, лет | 0,77 |
| Годовой экономический эффект пользователя, руб. | 6 385,71 |
| Срок окупаемости при внутреннем внедрении, лет | 2,24 |
| Рентабельность проекта в первый год, % | 29,32 |

## 7.20 Вывод

В результате выполнения экономического обоснования была рассчитана себестоимость разработки программного средства Lume Chat, определены основные статьи затрат, выполнен расчет расходов на оплату труда, отчислений, материалов, машинного времени, специальных услуг, накладных расходов и сопровождения.

Полная себестоимость разработки программного средства составляет 14 290,54 руб. При продаже программного средства с учетом нормативной прибыли и НДС ориентировочная цена составит 22 293,24 руб.

При использовании подписочной модели с ценой 7,00 руб. в месяц за одного пользователя без учета НДС и плановом количестве 220 платных пользователей годовая выручка составит 18 480,00 руб. без НДС. Минимальное количество пользователей, необходимое для окупаемости за один год, составляет 171 человек.

Срок окупаемости по подписочной модели равен 0,77 года, а рентабельность проекта в первый год эксплуатации составляет 29,32%.

При внутреннем внедрении программного средства годовой экономический эффект пользователя оценивается в 6 385,71 руб., а срок окупаемости составляет 2,24 года.

Таким образом, разработка программного средства Lume Chat является экономически целесообразной. Проект покрывает затраты на создание и сопровождение, может быть использован как внутренний корпоративный мессенджер либо как SaaS-сервис с платной подпиской, а также имеет потенциал дальнейшего масштабирования за счет расширения пользовательской базы и развития функциональных возможностей.